**附件:**

广水市2023年计划新增改革面积和验收面积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万亩 |
| 县（市、区） | 2025年前应完成改革总面积 | 截止2022年底累计已完成改革  面积 | 2023年计划新增改革面积 | 2023年计划验收面积 |
| 广水市 | 44.9 | 23.36 | 10.22 | 8.8 |