2025年一季度广水市《政府工作报告》重点工作任务进展情况统计表

单位（盖章）：广水市水利和湖泊局 填报时间：2025年4月8日

| 序号 | 牵头单位 | 工作任务 | 目前完成情况、存在问题及下一步工作措施 | 完成进度（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 市水利和湖泊局 | 56.做好农村自来水管网改造、农村道路安防设施、供电设施建设，新增充电桩300个，进一步补齐农村基础设施短板。 | 总投资2.6亿元，持续推进农村供水提档升级工程建设，32个村的管网延伸工程已完工，96个村的巩固提升工程已完工87个村。2025年以来，已完成城郊七里塘至骆店冷水沟1734米，武胜关镇楼子冲村1000米，长岭镇同心村1500米，吴店镇徐家山1000米和三土门2600米的管网改造，项目正在加快推进。下一步，我局将按照时间节点倒排工期，稳步推进项目建设，争取今年全部完工。 | 90% |  |
| 86.深入推进河长制，加大徐家河国家湿地公园保护力度，落实长江“十年禁渔”。 | 2025年以来，及时完成22条河流的河湖长更新调整，并定期开展河道巡查工作；投资300万元，完成浆溪店河幸福河湖配套施工建设，治理河道600米，修建宣传牌4块等；组织环保志愿服务队“河小青”志愿者多次开展河湖清理保洁活动，共清理河道垃圾300余千克。下一步，我局将积极组织申报徐家河幸福河湖，不断提升河湖治理质效。 | 无 |  |