关于广水市政协2022年度第22059号提案的答复

戴传顺委员：

您好！“关于应山城区实施全面雨污分流治理的提案”我们已收悉，现答复如下：

 近年来，相关职能部门精诚协作，应山城区污水排放得到一定控制，但由于城市建设的历史原因，城区大部分地方未实现雨污分流。目前已开工建设的有南关片区、北关片区雨污分流改造，目前已开工建设，预计年底完工。13个老旧小区改造中管网改造已全部完工，6个片区改造中管网改造已完成4个片区；另外四贤路及育才路改造也包括管网改造；目前，工业园区城南片区雨污分流改造、富康片区雨污分流改造（一期）、南关片区雨污分流改造（二期）目前均已完成施工图纸设计，正在进行工程预算及审查。随着片区管网雨污分流改造的逐步推进及道路改造中包含的管网改造，应山城区将逐步全面实施雨污分流改造。

 2022年8月3日

主管领导姓名 王 \* 联系电话 6232342

经办人姓名 张\*武 联系电话 6232342

邮 政 编 码 432700

抄送：市政协工作委员会（2份）、市政府督查室（2份）