项目建设情况及资金使用情况公示

陈巷镇旭升村村委会广场建设工程，通过招标由广水市兴明建筑劳务有限公司中标施工建设。

建设情况：整个广场（长35米，宽21米）硬化处理。文体活动广场填土方1.5米深，南边做48.5米长的挡土墙。另购买村标石一块、宣传栏七个、旗杆一根，旗杆台一处、花坛九个及相应的附属绿化设施。

广场新建长69.5米的排水沟，并对南边村庄52米长的机耕路进行硬化处理。

工程于2022年5月25日开工、2022年7月25日竣工。目前该工程已验收合格。

所需资金180***元，由上级拨款加村级自筹。

特此公示！

陈巷镇旭升村村民委员会

20223年  09 月  1 日