附件1

2023年度党员群众服务中心提档升级计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（党委公章）：方店社区 党（工）委书记签字： 填表人： 卢度 2023 年 6 月 27日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 村 （社区） | 场所现状 | | | | | | 提档升级计划 | | | | | | | | | | | 完成 时限 | 村（社区） 党组织 | | 备注 |
| 面积 （㎡） | 便民服务大厅情况 | 会议室 情况 | 日常维护情况（是否危房） | 室外广场情况 | 是否属 于租借 | 计划新建 | | | | 计划改扩建 | | 筹措资金计划 （万元） | | | | |
| 计划建筑面积（㎡） | 室外广场面积（㎡） | 是否已 经选址 | 是否设 计图纸 | 改扩建计划 （加层、改结构等） | 是否设 计图纸 | 负责人 姓名 | 联系 方式 |
|
| 市级 | 镇级 | 其他 | 村级 | 合计 |
|  | **方店社区** | **720** | **办公环境不理想** | **一般** | **否** | **大面积破损** | **否** | **840** | **654** | **是** | **是** |  |  |  | **80万** |  | **100万** | 180万 |  | 卢德忠 | 13997850788 |  |

附件2

广水市村（社区）党员群众服务中心建设审批表

申报单位：杨寨镇 镇（办） 方店社区 申报时间： 2023年 6 月 27 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 村情  简介 | 杨寨镇方店社区位于广水市东南部，距广水市区所在地约20公里，是杨寨镇区中心区域，西靠京广铁路线，南邻麻竹高速公路，107国道邻边而过。社区总面积约6平方公里，下辖7个村民小组，本社区户籍约600户，户籍人数约1450人，常住外来人员约9000人。耕地面积约215亩，林地面积150亩，水面面积105亩。  社区现有干部共7人，含女干部1人，其中支委3人，居委4人。党员共29人，其中女党员4人，党员发展对象1人，入党积极分子3人，干部平均年龄44岁。方店社区居委会办公楼位于杨寨镇黄杨公路边，3层结构，面积约720平方米。  社区主要产业目前以服务业和房屋租赁为主，已成立了一家乡村合作公司，后期计划主要在集贸市场管理、红色物业管理、场地出租等方面着力发展。目前社区年集体经济收益约8万元。 | |
| 建设  计划 | 1.现办公场所办公环境不理想，和杨寨客运站在一起，候车人员把我们的党群服务中心当成了候车室。  2.计划新建一栋办公楼，计划建6间4层，840平方。  3.镇政府拨付一部分，自筹一部分  4.计划竣工日期 2024年6月  5.社区已分别召开社区两委会，支部大会及党员群众大会，通过会议讨论，一致同意新建社区党员群众服务中心  村（社区）党组织书记（签字盖章）：  年 月 日 | |
| 驻村单位及驻村干部意 见 | 驻村干部意见（签字）：  年 月 日 | （驻村单位是否同意，是否及给予何种支持）  驻村单位意见（盖章）：  年 月 日 |
| 镇办  意见 | 党（工）委书记（签字盖章）：  年 月 日 | |
| 审批  意见 | 年 月 日 | |