附：

项目支出绩效运行监控表

（ 2023年度）

项目单位（盖章）：                                    单位：万元

| 项目名称 |  | 杨寨财政所房屋维修 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  | 杨寨财政所 |  |  | 项目执行单位 | 何环环 |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目□ 2、新增性项目☑ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 3-3月 执行数 | 3-3月 执行数 | 全年预计 执行数 |
|  |  | 年度资金总额： |  | 5.1 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
|  |  | 其中：当年一般公共预算拨款 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 年度绩效目标1 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 3-3月 指标执行情况 | 完成目标 可能性（确定能、有可能、不可能） | 备注 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 1.钢纱窗96樘 | 96樘 | 96樘 | 确定能 |  |
|  |  |  | 2.油漆及涂料 | 460平方米 | 460平方米 | 确定能 |  |
|  |  |  | 3.瓷砖 | 实际使用 | 实际使用 | 确定能 |  |
|  |  |  | 4.围墙灯 | 14盏 | 14盏 | 确定能 |  |
|  |  |  | 5.屋面防水卷材 | 130平方米 | 130平方米 | 确定能 |  |
|  |  |  | 6.屋面瓦翻修 | 278米 | 277米 | 确定能 | 实际翻修面积误差 |
|  |  |  | 7.人工 | 5日 | 5日 | 确定能 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 确定能 |  |
|  |  | 时效指标 | 完工时间 | 2023年3月 | 2023年3月 | 确定能 |  |
|  |  | 成本指标 | 1.钢纱窗 | 150元/樘 | 150元/樘 |  |  |
|  |  |  | 2.油漆及涂料 | 25元/平方米 | 25元/平方米 |  |  |
|  |  |  | 3.瓷砖 | 800元 | 800元 |  |  |
|  |  |  | 4围墙灯 | 50元/盏 | 50元/盏 |  |  |
|  |  |  | 5.屋面防水卷材 | 70元/平方米 | 70元/平方米 |  |  |
|  |  |  | 6.屋面瓦翻修 | 45元/米 | 45元/米 |  |  |
|  |  |  | 7.人工 | 300元/日 | 300元/日 |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善办公环境 | 提高 | 提高 | 确定能 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 持续年限 | 5年 | 5年 | 确定能 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 确定能 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
| 偏 差 或 不 能 完 成 目 标 原 因 分 析 | 可以如期完成 |  |  |  |  |  |  |
| 相 关 建 议 或 举 措 | 无 |  |  |  |  |  |  |