附：

项目支出绩效运行监控表

（ 2023年度）

项目单位（盖章）：                                    单位：万元

| 项目名称 |  | 杨寨镇朱家冲门前大塘护坡 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  | 杨寨镇人民政府 |  |  | 项目执行单位 | 湖北安荆恺亚建筑工程有限公司 |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目□ 2、新增性项目☑ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 2-3月 执行数 | 2-3月 执行数 | 全年预计 执行数 |
|  |  | 年度资金总额： |  | 55 | 59.879592 | 59.879592 | 59.879592 |
|  |  | 其中：当年一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标1 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 3-3月 指标执行情况 | 完成目标 可能性（确定能、有可能、不可能） | 备注 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 1.挖沟槽土方 | 280m³ | 285.77m³ | 确定能 | 实际施工误差 |
|  |  |  | 2.余方弃置 | 280m³ | 285.77m³ | 确定能 |  |
|  |  |  | 3.浆砌块料 | 1000m³ | 1001.27m³ | 确定能 |  |
|  |  |  | 4.混凝土挡墙 | 34m³ | 34m³ | 确定能 |  |
|  |  |  | 5.混凝土基础 | 45m³ | 45.1m³ | 确定能 |  |
|  |  |  | 6.模板 | 208平方米 | 219.5平方米 | 确定能 |  |
|  |  |  | 7.护坡 | 534平方米 | 513平方米 | 确定能 |  |
|  |  |  | 8.人工费调整 | 15884.07元 | 15884.07元 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 确定能 |  |
|  |  | 时效指标 | 完工时间 | 2023年3月 | 2023年3月 | 确定能 |  |
|  |  | 成本指标 | 1.挖沟槽土方 | 7.14元/m³ | 7.04元/m³ |  | 市场价波动及实际施工改变 |
|  |  |  | 2.余方弃置 | 12.5元/m³ | 12.4元/m³ |  |  |
|  |  |  | 3.浆砌块料 | 438.5元/m³ | 467.6元/m³ |  |  |
|  |  |  | 4.混凝土挡墙 | 735.3元/m³ | 747.42元/m³ |  |  |
|  |  |  | 5.混凝土基础 | 555.5元/m³ | 592.99元/m³ |  |  |
|  |  |  | 6.模板 | 48元/平方米 | 46.6元/平方米 |  |  |
|  |  |  | 7.护坡 | 86元/平方米 | 91.3元/平方米 |  |  |
|  |  |  | 8.人工费调整 | 15884.07元 | 15884.07元 |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善农村环境 | 提高 | 提高 | 确定能 |  |
|  |  |  | 改善水土流失 | 减少 | 减少 | 确定能 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 持续年限 | 10年 | 10年 | 确定能 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 确定能 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
| 偏 差 或 不 能 完 成 目 标 原 因 分 析 | 可以如期完成，数量及成本根据施工情况有波动，花费在实际可控制范围内 |  |  |  |  |  |  |
| 相 关 建 议 或 举 措 | 无 |  |  |  |  |  |  |