附1：

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年2月19日     单位：万元       单位领导审签：

| 项目名称 |  |  | 杨寨镇朱家冲门前大塘护坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 |  |  | 杨寨镇人民政府 |  |  |  |  |  | 项目执行单位 |  |  |  | 湖北安荆恺亚建筑工程有限公司 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 程胜国 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 0722-6611111 |  |  |
| 单位地址 |  |  | 广水市杨寨镇方店街 |  |  |  |  |  | 预算编码 |  |  |  | 176001 |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、延续性项目 □（从 年至 年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出功能分类 |  |  | 类 |  |  |  |  |  |  | 款 |  |  |  |  |  |
| 项目申请理由 |  |  | - 加快推进美丽乡村建设 - 改善农村人居环境 - 修缮朱家冲大塘护坡，改善水土流失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要内容 |  |  | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； - 修缮朱家冲大塘护坡 - 施工费用、材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总预算 |  |  | 55万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目前两年 预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 |  |  | 1、无变动 ☑ 2、有变动 □，变动情况及理由是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 来源 |  |  | 项目来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55万 |
|  |  |  | 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55万 |
|  |  |  | 其中：申请当年预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 其中：使用上年度财政拨款结余 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目 支出 明细 预算 |  | 项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55万元 |
|  |  |  | - 挖沟槽土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2万元 |
|  |  |  | 2.余方弃置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35万元 |
|  |  |  | 3.浆砌块料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.85万 |
|  |  |  | 4.混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5万 |
|  |  |  | 5.模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1万 |
|  |  |  | 6.护坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.6万 |
|  | 测算依据及说明 |  | 市场询价、合同规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目采购 |  |  | 品名 |  | 数量 |  |  | 金额 |  |  |  | 是否属新增资产配置预算 |  |  |  |
| 项目绩效 总目标 |  |  | 长期目标（截止 年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 加快推进美丽乡村建设，改善农村人居环境 修缮朱家冲大塘护坡，改善水土流失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期目标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期目标 绩效指标 |  |  | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标名称 |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 绩效标准 |
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标 |  | - 1.挖沟槽土方 |  |  |  |  | 280m³ |  |  |  | 合同及实际情况 |
|  |  |  |  |  |  | 2.余方弃置 |  |  |  |  | 280m³ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.浆砌块料 |  |  |  |  | 1000m³ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.混凝土挡墙 |  |  |  |  | 34m³ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.混凝土基础 |  |  |  |  | 45m³ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.模板 |  |  |  |  | 208平方米 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.护坡 |  |  |  |  | 534平方米 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 验收合格率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 合同要求 |
|  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 完工时间 |  |  |  |  | 2023年3月 |  |  |  | 合同要求 |
|  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | - 1.挖沟槽土方 |  |  |  |  | 7.14元/m³ |  |  |  | 市场询价 |
|  |  |  |  |  |  | 2.余方弃置 |  |  |  |  | 12.5元/m³ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.浆砌块料 |  |  |  |  | 438.5元/m³ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.混凝土挡墙 |  |  |  |  | 735.3元/m³ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.混凝土基础 |  |  |  |  | 555.5元/m³ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.模板 |  |  |  |  | 48元/平方米 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.护坡 |  |  |  |  | 86元/平方米 |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  | 改善农村环境 |  |  |  |  | 提高 |  |  |  | 实际效益 |
|  |  |  |  |  |  | 改善水土流失 |  |  |  |  | 减少 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续发展 |  | 持续年限 |  |  |  |  | 10年 |  |  |  | 工程质量 |
|  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |