广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年4月3日      自评总分：90    单位领导审签：

| 项目名称 | 杨寨镇朱家冲门前大塘护坡 |  |  |  |  |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  | 湖北安荆恺亚建筑工程有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管单位 | 杨寨镇人民政府 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  | 程胜国 |  |  |
| 项目属性 | 1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性☑ 4、新增性□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 来源 | 中央 （万元） |  | 省、地 （万元） |  |  | 本级 （万元） |  |  |  | 其他 （万元） |  | 合计 （万元） |  | 执行数（万元） | 执行率 |
|  |  |  |  |  |  | 59.879592 |  |  |  | 0 |  | 59.879592 |  |  | 100% |
| 项目年度目标 | - 加快推进美丽乡村建设 - 改善农村人居环境 3、修缮朱家冲大塘护坡，改善水土流失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目权重 |  | 评价内容 |  | 分值 | 自评分 |  |  |  | 复核分 |  | 评价标准及依据 |  |  |  |  |
| 项目决策2分 |  | 决策依据 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。 |  |  |  |  |
| 项目管理 13分 |  | 财务制度 |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  | 1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 组织机构 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分 |  |  |  |  |
|  |  | 运行监管 |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 目标申报 |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。 |  |  |  |  |

| 项目年度目标1： …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 绩效 85分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 （三级指标） | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
|  | 产出指标40分 | 数量指标15分 | 1.挖沟槽土方 | 280m³ | 285.77m³ | 15 | 15 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  |  | 2.余方弃置 | 280m³ | 285.77m³ |  |  |  |
|  |  |  | 3.浆砌块料 | 1000m³ | 1001.27m³ |  |  |  |
|  |  |  | 4.混凝土挡墙 | 34m³ | 34m³ |  |  |  |
|  |  |  | 5.混凝土基础 | 45m³ | 45.1m³ |  |  |  |
|  |  |  | 6.模板 | 208平方米 | 219.5平方米 |  |  |  |
|  |  |  | 7.护坡 | 534平方米 | 513平方米 |  |  |  |
|  |  |  | 8.人工费调整 | 15884.07元 | 15884.07元 |  |  |  |
|  |  | 质量指标12分 | 验收合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 时效指标6分 | 完工时间 | 2023年3月 | 2023年3月 | 6 | 6 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 成本指标7分 | 1.挖沟槽土方 | 7.14元/m³ | 7.04元/m³ | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 2.余方弃置 | 12.5元/m³ | 12.4元/m³ |  |  |  |
|  |  |  | 3.浆砌块料 | 438.5元/m³ | 467.6元/m³ |  |  |  |
|  |  |  | 4.混凝土挡墙 | 735.3元/m³ | 747.42元/m³ |  |  |  |
|  |  |  | 5.混凝土基础 | 555.5元/m³ | 592.99元/m³ |  |  | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  |  | 6.模板 | 48元/平方米 | 46.6元/平方米 |  |  |  |
|  |  |  | 7.护坡 | 86元/平方米 | 91.3元/平方米 |  |  |  |
|  |  |  | 8.人工费调整 | 15884.07元 | 15884.07元 |  |  |  |
|  | 效益指标35分 | 经济效益10分 |  |  |  |  |  | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 社会效益10分 | 改善农村环境 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 生态效益10分 | 改善水土流失 | 减少 | 减少 | 10 | 10 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 可持续影响5分 | 持续年限 | 10年 | 10年 | 5 | 5 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  | 服务满意度 10分 | 服务对象满意度10分 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 |  | 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| 合计 | 85 | 85 |  |  |  | 75 | 75 |  |

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。