附1：

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年3月 9日     单位：万元       单位领导审签：

| 项目名称 |  |  | 杨寨财政所房屋维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 |  |  | 杨寨财政所 |  |  |  |  |  | 项目执行单位 |  |  |  | 何环环 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 胡国庆 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 0722-66218356 |  |  |
| 单位地址 |  |  | 广水市杨寨镇方店街 |  |  |  |  |  | 预算编码 |  |  |  | 195001 |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、延续性项目 □（从 年至 年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出功能分类 |  |  | 类 |  |  |  |  |  |  | 款 |  |  |  |  |  |
| 项目申请理由 |  |  | - 财政所房屋年久失修，房屋渗水 - 修缮房屋外观，保持财政形象 - 改善办公环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要内容 |  |  | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、 维房屋工人费 ； 2、房屋窗户换钢纱窗、铁门 及栏杆油漆、房屋翻修及天沟防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总预算 |  |  | 5.1万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目前两年 预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 |  |  | 1、无变动 ☑ 2、有变动 □，变动情况及理由是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 来源 |  |  | 项目来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | 其中：申请当年预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |
|  |  |  | 其中：使用上年度财政拨款结余 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目 支出 明细 预算 |  | 项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1万元 |
|  |  |  | 1.钢纱窗96樘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.44 |
|  |  |  | 2.油漆及涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.16 |
|  |  |  | 3.瓷砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
|  |  |  | 4.围墙灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |
|  |  |  | 5.屋面防水卷材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 6.屋面瓦翻修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |
|  |  |  | 7.人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
|  | 测算依据及说明 |  | 市场询价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目采购 |  |  | 品名 |  | 数量 |  |  | 金额 |  |  |  | 是否属新增资产配置预算 |  |  |  |
| 项目绩效 总目标 |  |  | 长期目标（截止 年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 目标1：财政所房屋修缮，大楼正常使用，保证财政所外部环境美观，改善办公环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期目标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期目标 绩效指标 |  |  | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标名称 |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 绩效标准 |
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标 |  | 1.钢纱窗 |  |  |  |  | 96樘 |  |  |  | 合同及实际情况 |
|  |  |  |  |  |  | 2.油漆及涂料 |  |  |  |  | 460平方米 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.瓷砖 |  |  |  |  | 实际使用 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4围墙灯 |  |  |  |  | 14盏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.屋面防水卷材 |  |  |  |  | 130平方米 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.屋面瓦翻修 |  |  |  |  | 278米 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.人工 |  |  |  |  | 5日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 验收合格率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 合同要求 |
|  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 完工时间 |  |  |  |  | 2023年3月 |  |  |  | 合同要求 |
|  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 1.钢纱窗 |  |  |  |  | 150元/樘 |  |  |  | 市场询价 |
|  |  |  |  |  |  | 2.油漆及涂料 |  |  |  |  | 25元/平方米 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.瓷砖 |  |  |  |  | 800元 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4围墙灯 |  |  |  |  | 50元/盏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.屋面防水卷材 |  |  |  |  | 70元/平方米 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.屋面瓦翻修 |  |  |  |  | 45元/米 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.人工 |  |  |  |  | 300元/日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  | 改善办公环境 |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续发展 |  | 持续年限 |  |  |  |  | 5年 |  |  |  | 房屋质量 |
|  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |