附件2

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024年12月20日      自评总分：83        单位领导审签：

| 项目名称 | 广水竹林-孝子 I回35kv线路改造工程 |  |  |  |  |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  | 广水市广水街道办事处 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管单位 | 广水市广水街道办事处 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  | 周应奎 |  |  |
| 项目属性 | 1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性☑ 4、新增性□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 来源和执行情况 | 中央 （万元） |  | 省、地 （万元） |  |  | 本级 （万元） |  |  |  | 其他 （万元） |  | 合计 （万元） |  | 执行数（万元） | 执行率 |
|  |  |  |  |  |  | 147.4 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 20% |
| 项目年度 目标 | 1.拆除架空线路0.5千米，拆除杆塔3基 2.电缆敷设580米，新建铁塔1基 3.完成电塔改迁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目共性指标权重 |  | 评价内容 |  | 分值 | 自评分 |  |  |  | 复核分 |  | 评价标准及依据 |  |  |  |  |
| 项目决策 2分 |  | 决策依据 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告2分，没有不得分。 |  |  |  |  |
| 项目管理 13分 |  | 财务制度 |  | 3 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1.单位财务管理制度1分； 2.项目管理制度1分； 3.有制度执行佐证资料1分。没有不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 组织机构 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 运行监管 |  | 4 | 3 |  |  |  | 3 |  | 1.运行监管记录3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 目标申报 |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  | 1.项目绩效目标完整1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3.按时申报绩效目标2分，逾期扣1分。 |  |  |  |  |

| 项目年度目标1： …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 绩效 85分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 （指标名称） | 权重 分值 | 年初指 标值 | 年终完 成值 | 自评分 | 复核分 |
|  | 成本指标15分 | 经济成本指标 | 土建基础工程 | 2 | 4.0万元 | 4.0万元 | 2 | 2 |
|  |  |  | 电缆土建 | 2 | 52.1万元 | 52.1万元 | 2 | 2 |
|  |  |  | 杆塔工程 | 2 | 4.8万元 | 4.8万元 | 2 | 2 |
|  |  |  | 电缆电气及接地 | 2 | 44.7万元 | 44.7万元 | 2 | 2 |
|  |  |  | 拆除工程 | 2 | 4.3万元 | 4.3万元 | 2 | 2 |
|  |  |  | 杆塔上装的各类辅助生产装置 | 2 | 35.8万元 | 35.8万元 | 2 | 2 |
|  |  |  | 绝缘子及金具 | 2 | 1.1万元 | 1.1万元 | 2 | 2 |
|  |  |  | 人工费调整 | 1 | 0.6万元 | 0.6万元 | 1 | 1 |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标35分 | 数量 指标 | 杆塔工程 | 6 | 1基 | 1基 | 6 | 6 |
|  |  |  | 电力电缆 | 5 | 580米 | 580米 | 5 | 5 |
|  |  |  | 杆塔基础拆除基础混凝土拆除 | 5 | 85立方米 | 85立方米 | 5 | 5 |
|  |  |  | 杆塔上装的各类辅助生产装置 | 3 | 2套 | 2套 | 3 | 3 |
|  |  |  | 35kV及以上耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安35kV | 4 | 1基 | 1基 | 4 | 4 |
|  |  |  | 混凝土井 | 3 | 5座 | 5座 | 3 | 3 |
|  |  |  | 电缆保护管 | 3 | 580米 | 580米 | 3 | 3 |
|  |  | 质量 指标 | 验收合格率 | 3 | 95% | 验收合格 | 3 | 3 |
|  |  | 时效 指标 | 完成时间 | 3 | 12月底 | 12月底 | 3 | 3 |
|  | 效益指标25分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 基础设施完善度 | 25 | 提升 | 提升 | 24 | 24 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 10 | >95% | >95% | 9 | 9 |
| 合计 | 85 | 85 |  | 85 |  |  | 83 | 83 |

说明：

1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

- 2.权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；

3.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。