附：

项目支出绩效运行监控表

（2024年度）

项目单位（盖章）：                                    单位：万元

| 项目名称 |  | 广水市(广水城区)城市排水设施项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  | 广水街道办事处 |  |  | 项目执行单位 | 广水街道办事处 |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目□ 2、新增性项目☑ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | - 1-12月 执行数 | - 1-12月 执行率 | 全年预计 执行数 |
|  |  | 年度资金总额： |  | 1079 | 705.8725 | 65.42% | 720 |
|  |  | 其中：当年一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标1 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | - 12月 指标执行情况 | 完成目标 可能性（确定能、有可能、不可能） | 备注 |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 排水沟改造成本 | 8751316元 | 5000000元 | 确定能 |  |
|  |  |  | 道路修复改造成本 | 220000元 | 150000元 | 确定能 |  |
|  |  |  | 清除淤泥成本 | 936360元 | 950000元 | 确定能 |  |
|  |  |  | 景观绿化 | 100000元 | 0元 | 不可能 |  |
|  |  |  | 项目税费金额 | 125732元 | 958725元 | 确定能 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 排水沟改造长度 | 8330米 | 2780米 | 不可能 |  |
|  |  |  | 道路修复改造长度 | 1000米 | 720米 | 确定能 |  |
|  |  |  | 清除淤泥体积 | 6120立方米 | 308棵 | 确定能 |  |
|  |  |  | 景观绿化 | 500株 | 0株 | 不可能 |  |
|  |  | 质量 指标 | 工程验收合格率 | 98% | 未验收 | 确定能 |  |
|  |  |  | 淤泥清除完成率 | 98% | 未验收 | 确定能 |  |
|  |  |  | 道路改造竣工验收合格率 | 98% | 未验收 | 确定能 |  |
|  |  |  | 绿化苗木成活率 | 98% | 未验收 | 确定能 |  |
|  |  | 时效 指标 | 项目按计划完工 | 2024年 | 未完工 | 2024年 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 市政基础设施水平 | 有效提升 | 有效提升 | 确定能 |  |
|  |  |  | 城区排水能力 | 有效提升 | 有效提升 | 确定能 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 河道生态环境 | 明显改善 | 明显改善 | 确定能 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | 95% | 95% | 确定能 |  |
| 偏 差 或 不 能 完 成 目 标 原 因 分 析 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 相 关 建 议 或 举 措 | 无 |  |  |  |  |  |  |

注：

1．完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。