广水市2024年度城区商住用地供应计划

| 编号 | 地块名称 | 出让面积 （亩） | 用途 | 进展情况 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状元河路北侧地块 | 170 | 商住 | 农民补偿费未兑付，征收手续未办理 | 应办5月底前交付净地 |
| 2 | 双桥安置区西侧地块 | 150 | 商住 | 农民补偿费未兑付，90亩征收手续已办理，剩余60亩征收手续未办理 | 应办5月底前交付净地 |
| 3 | 城北片区地块 | 230 | 商住 | 农民补偿费部分未兑付，征收手续未办理 | 应办8月底前交付净地 |
| 4 | 天湖马德里B地块东侧地块 | 39.7 | 商住 | 农民补偿费未兑付，征收手续已办理 | 应办10月底前交付净地 |
| 5 | 双桥邻里中心东侧地块 | 11 | 商住 | 农民补偿费已兑付，征收手续未办理 | 应办4月底前交付净地 |
| 6 | 广汇和天下西侧地块 | 50 | 商住 | 省政府已批30亩，其余20亩为存量用地待收购 | 30亩增量地经济开发区4月底前交付净地 |
| 7 | 2020—10号地块 | 36.6 | 居住 | 资委会已研究通过 |  |
| 8 | 2021—2号地块 | 9.75 | 商住 | 资委会已研究通过 |  |
| 9 | 2021—16号地块 | 43.72 | 居住 | 资委会已研究通过 |  |
| 10 | 2021—17号地块 | 30.9 | 居住 | 资委会已研究通过 |  |
| 11 | 2021—18号地块 | 37.05 | 商住 | 资委会已研究通过 |  |
| 12 | 2021—19号地块 | 63.19 | 商住 | 资委会已研究通过 |  |
| 13 | 2021—20号地块 | 61.88 | 商住 | 资委会已研究通过 |  |
| 14 | 2021—21号地块 | 69.3 | 居住 | 资委会已研究通过 |  |
| 15 | 2021—22号地块 | 71.3 | 居住 | 资委会已研究通过 |  |
| 16 | 2021—23号地块 | 66.29 | 居住 | 资委会已研究通过 |  |
| 17 | 2021—25号地块(原技校) | 34.33 | 商住 | 资委会已研究通过 |  |
| 18 | 2021—27号地块 | 48.49 | 商服 | 资委会已研究通过 |  |
| 19 | 2023—7号地块 | 63.98 | 商住 | 资委会已研究通过 |  |
| 合计 |  | 1287.48 |  |  |  |