广水市创建国家生态文明建设示范市规划纲要

（2018-2023年）

广水市人民政府

二〇一八年十一月

目录

前言	- 1 -

第一章 规划总则	- 3 -

第1条 指导思想	- 3 -

第2条 基本原则	- 3 -

第3条 规划范围和时限	- 4 -

第4条 规划效力	- 5 -

第二章 现状评估与趋势分析	- 6 -

第5条 自然地理	- 6 -

第6条 主要资源	- 6 -

第7条 社会经济	- 6 -

第8条 生态环境	- 7 -

第9条 趋势分析	- 8 -

第三章 规划目标与创建指标	- 9 -

第10条 规划目标	- 9 -

第11条 指标达标情况	- 9 -

第12条 指标达标难易度分析	- 10 -

第四章 创建主要任务	- 11 -

第13条 明确生态功能区划	- 11 -

第14条 构建全域空间管制格局	- 11 -

第15条 加强自然生态空间保护	- 12 -

第16条 全力发展生态工业	- 14 -

第17条 大力发展生态农业	- 16 -

第18条 着力发展生态旅游业	- 19 -

第19条 稳步发展生态服务业	- 20 -

第20条 狠抓污染物总量减排	- 21 -

第21条 推进水环境质量持续改善	- 22 -

第22条 推进大气环境质量持续改善	- 25 -

第23条 推进声环境质量持续改善	- 28 -

第24条 开展土壤环境质量改善工作	- 30 -

第25条 推进固体废弃物综合利用与无害化处理	- 31 -

第26条 加强物种保护	- 32 -

第27条 加强环境能力建设	- 33 -

第28条 加快构建城乡空间发展格局	- 35 -

第29条 全面推进城市功能修补	- 35 -

第30条 大力建设富美乡村	- 37 -

第31条 着力推动生活方式绿色化	- 38 -

第32条 完善源头保护制度	- 40 -

第33条 完善过程严管制度	- 42 -

第34条 完善后果奖惩制度	- 43 -

第35条 完善环境经济政策	- 45 -

第36条 完善市场运行机制	- 46 -

第37条 加快培育生态文明意识	- 46 -

第38条 全力实施生态文明建设细胞工程	- 48 -

第五章 重点工程与效益分析	- 49 -

第39条 重点项目及投资估算	- 49 -

第40条 资金来源	- 49 -

第41条 环境效益	- 50 -

第42条 经济效益	- 51 -

第43条 社会效益	- 52 -

第六章 保障措施	- 54 -

第44条 组织保障	- 54 -

第45条 制度保障	- 54 -

第46条 资金保障	- 55 -

第47条 科技保障	- 56 -

附表1 规划指标及对标分析一览表	- 57 -

附表2 规划重点项目库	- 61 -

附表3 规划指标任务职责分解表	- 65 -

- 前言

生态文明建设是中国特色社会主义事业的重要内容，关系人民福祉，关乎民族未来，事关“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现。党中央、国务院高度重视生态文明建设，先后出台了一系列重大决策部署，推动生态文明建设，并取得了重大进展和积极成效。党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会多次指出建设生态文明是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计，必须按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展新理念，大力践行“绿水青山就是金山银山”重要理论，着眼生态建设、规划先行。中共中央、国务院印发了《关于加快推进生态文明建设的意见》和《生态文明体制改革总体方案》，推出了“1+6”生态文明改革组合拳，明确提出通过构建健康稳定的生态安全体系、高效集约的资源利用体系、绿色低碳的生态经济体系、和谐优美的人居环境体系、繁荣活跃的生态文化体系和健全完善的生态制度体系，鼓励全国各地建成符合生态文明建设要求的生产方式、生活方式和自然生态环境，切实把生态文明建设融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。

党的十九大进一步围绕“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”这一主题，指出了“推进绿色发展”、“解决突出环境问题”、“保护生态系统”、“改革生态环境监管体制”四项基本任务，提出了要牢固树立社会主义生态文明观，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局的新要求。

2014年，湖北省委、省政府将生态省建设领导小组职能纳入省环委会之中，生态省建设全面启动。2014年年底，省十二届人大常委会第十二次会议审议通过了《湖北生态省建设规划纲要（2014-2030年）》，清晰勾勒出湖北国土空间开发路线图，明确了生态省建设的目标，描绘了全省未来的生态蓝图，提出把湖北建成空间布局合理、经济生态高效、城乡环境宜居、资源节约利用、绿色生活普及、生态制度健全的“美丽中国省级示范区”。为进一步加强全省生态文明建设工作，2017年6月，湖北省第十一次党代会中提出，“牢固树立‘绿水青山就是金山银山’的强烈意识，全面推进绿色发展，建设‘绿满荆楚美如画，水光山色与人亲’的美丽家园”。

根据省委、省政府的战略决策，随州市委、市政府确立了“绿色崛起”的发展战略，编制了《随州市创建生态文明建设示范市规划（2017-2023年）》，并于2018年3月26日经市人大批准发布实施，规划为随州市的生态文明建设打下了基础并指明了方向。在这一背景下，广水市委、市政府全面展开国家生态文明建设示范市创建工作并组织编制《广水市创建国家生态文明建设示范市规划（2018-2023年）》。规划在深刻把握广水市创建国家生态文明建设示范市现实情况与面临形势的基础上，明确了指导思想、基本原则、目标任务和重点内容，旨在做好顶层设计、统筹安排国家生态文明建设示范市创建的各项工作。

- 第一章 规划总则

- 第1条 指导思想

深入贯彻落实党的十九大精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及生态文明思想，认真落实党中央、国务院决策部署，按照“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，立足湖北省“建成支点、走在前列”的发展大局，紧盯“四区”（大别山大健康生态农业经济示范区、大别山产业转型发展样板区、大别山城乡一体化建设展示区、大别山跨区域合作发展模范区）目标，以生态文明建设为主线，以改善生态环境质量为核心，以绿色低碳循环发展为路径，以实施重大生态工程为突破，以生态创建指标为导向，完成生态空间优化、生态经济发展、生态环境改善、生态生活提质、生态制度改革、生态文化弘扬六大任务，突出生态文明改革成效，全面提升生态文明建设示范区创建质量内涵，全面优化经济绿色发展结构，全面推动社会文明转型，全面增强人民群众幸福感和获得感，打造人与自然和谐共生的现代化广水，建成国家生态文明建设示范市。

- 第2条 基本原则

生态优先，以人为本。始终坚持“生态立市、生态强市”理念，树立“既要金山银山，也要绿水青山”的发展思维，坚持保护与开发并重，以资源环境承载力作为各类开发建设活动的前提条件，守住生态安全底线。以让人民群众喝上干净的水、呼吸新鲜的空气、吃上放心的食品、在良好的环境中工作和生活作为工作重点，满足人民群众对生态环境质量的基本需求，切实解决损害群众健康的突出环境问题，让环境保护和生态文明建设成果惠及群众百姓。

合理规划，科学发展。在确保城市以较高速度发展的同时，要更加注重经济结构调整，提升经济质量和效益，推动经济发展从主要由二产带动向一二三产业协调带动，从主要由投资拉动向投资、消费、出口协调拉动，从粗放型向集约型转变，更多地依靠技术进步来提升产业升级。坚持开发与保护并重，着力发展绿色经济、低碳经济、循环经济，推进要素集约节约利用、产业集群集聚发展，努力实现生态文明建设、环境保护与经济发展同步推进。

整体优化，突出重点。规划要对全区域生态环境建设和社会经济发展统筹规划、突出重点、合理安排、分步实施、协调运作，要与国民经济和社会发展“十三五”规划及各行业规划紧密衔接，并结合广水市自身特色和生态文明建设示范市创建要求，突出重点，优先做好生态空间、生态经济、生态环境、生态生活、生态制度和生态文化等方面的相关规划。

分区管理，体现特色。在空间尺度上，本规划将点面结合，即从总体上考虑广水市经济发展的方向、生态环境保护和建设的重点，对整个区域进行生态功能区划，对不同的生态功能区提出不同的建设和管理方向。同时，在规划内容上，要充分体现区位条件优越、自然资源丰富、产业基础优良等广水特色。

高效实用，适度前瞻。本规划将围绕国家及湖北省生态文明建设示范市考核指标体系，从解决当前最突出的问题入手，制定近期目标及实施方案，规划目标应符合广水市环境容量及生态承载力的实际情况，规划工程投资应在当地的财力所允许的范围内，措施应具有可操作性，便于实施。同时，还充分考虑未来国家的各项环境标准和要求，以及广水市环境保护和经济社会发展形势，着眼未来，制定远期规划，体现规划的前瞻性。

- 第3条 规划范围和时限

规划范围：广水市行政辖区，包含应山、十里、广水、城郊等4个街道，以及武胜关镇、杨寨镇、陈巷镇、长岭镇、马坪镇、余店镇、关庙镇、吴店镇、郝店镇、蔡河镇、李店镇、太平镇、骆店镇等13个镇。

规划基准年：2017年。

规划时限：2018-2023年，其中湖北省生态文明建设示范市创建阶段为2018-2021年，国家生态文明建设示范市创建阶段为2021-2023年。

- 第4条 规划效力

本规划属于总体性区域发展规划，是广水市开展国家生态文明建设示范市创建工作的指导性文件和行动依据，同时也是广水市相关部门制定行业和产业规划的生态依据和参考指南。

- 第二章 现状评估与趋势分析

    - 第5条 自然地理

广水市位于湖北省北部偏东，地跨东经113°31′-114°07′，北纬31°23′-32°05′，以平靖关、武胜关与河南连界，自古为南北交通要冲，素有“鄂北门户”之称。地处桐柏山脉南麓、大别山脉西端，属低山丘陵地带。地势北高南低，自北而南，山地、丘陵、岗地、沿河小块平原，依次分布。山地占总面积的30.1%，丘陵占67.4%，平原占2.5%。属北亚热带大陆性季风气候，冷暖适中，冬干夏雨，雨热同季，四季分明。境内河流分属长江、淮河两大流域3支水系，即长江流域的涢水、澴水水系和淮河流域的浉河水系，共有大小河流337条，总长2423.5km，总流域面积2434.3km2。全市土壤共有4类，分别为黄棕壤土类、紫色土类、潮土土类及水稻土土壤。

    - 第6条 主要资源

广水市国土面积2647km2。多年平均降雨量为1016mm，水资源总量达21.37亿m3，其中地表水径流总量9.41亿m3、过境河流的径流11.6亿m3、地下水资源0.27亿m3。已查明的矿产32种，矿产地47处，探明储量的有11种。境内元古界变质岩分布最广，故富产磷、锰、石墨、大理石、滑石等矿。全市森林覆盖率达39.97%，木本植物共有65科147属355种，竹类3种，野生动物有一百余种。

    - 第7条 社会经济

2008至2017年，广水市总人口由93.53万人逐步下降至92.3万人，GDP由106.42亿元增长至290.03亿元，GDP增速放缓；三次产业占比由24.4：45.7：29.9变化为18.6：48.5：32.9，产业结构调整卓有成效，第一产业占比稳步下降，第二、三产业占比持续走高；全市城镇常住居民可支配收入由10244元增长至26719元，农村常住居民可支配收入由4665元增长至15127元，收入增长率均呈下降走势。

    - 第8条 生态环境

2014至2017年，孝昌王店断面及平林断面水质在5年内保持在《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，达到相应水质类别要求；应山河红旗断面水质在2014及2015年为Ⅲ类水质，于2016年下降为Ⅳ类水质，随后在2017年恢复为Ⅲ类水质，达到相应水质类别要求；广水河太王桥断面、随应桥断面、徐家河水库库心断面及出口断面水质均有所下降，且在2017年均未达到相应水质类别要求。应山河（应山城区污水处理厂排口至应山河红旗断面）COD剩余水环境容量为64.43吨，NH3-N剩余水环境容量为5.53吨。广水河（广水城区污水处理厂排口断面至广水河太王桥断面）无剩余水环境容量，COD需削减量为327.72吨，NH3-N需削减量为6.24吨。

2014至2017年，花山水库、飞沙河水库水质五年内保持在《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准，满足饮用水水源地水质要求；许家冲水库水质于2014年至2016年满足Ⅱ类标准，2017下降至Ⅲ类标准，不满足饮用水水源地水质要求；霞家河水库、黑洞湾水库水质在2014年满足饮用水水源地水质要求，在2014年后水质下降到Ⅲ类标准后保持稳定，不满足饮用水水源地水质要求；余店河于2015年开始常规水质监测，2015年满足饮用水水源地水质要求，在2015年后水质下降到Ⅲ类标准后保持稳定，不满足饮用水水源地水质要求。

2016至2018年，广水市SO2、PM10、CO、O3、PM2.5年均浓度、优良天数及优良率均呈下降趋势，NO2浓度呈上升趋势；对照《环境空气质量标准》，SO2、NO2、CO、O3年均浓度均满足二级标准，PM10及PM2.5年均浓度均未满足二级标准。广水市SO2剩余大气环境容量为8.82万吨，NO2剩余大气环境容量为3.78万吨；PM10及PM2.5无剩余大气环境容量，需削减量为1.58万吨及2.97万吨。

2018年广水市区域噪声昼间平均等效声级为58.2分贝，噪声总体水平等级为三级，对应评价为“一般”；夜间平均等效声级为44.1分贝，噪声总体水平等级为二级，对应评价为“较好”。

    - 第9条 趋势分析

预计到规划末期，全市总人口降至83.47万人，GDP达到409.60亿元，三产占比调整为18：50：32，城镇常住居民人均可支配收入达到39018元，农村常住居民人均可支配收入达到27439元。

通过严格实施截污减排及污染治理措施后，应山河红旗断面、孝昌王店断面及府河平林断面水质在达标基础上进一步提升，广水河太王桥断面、府河随应桥断面稳定达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，徐家河水库库心及出口断面稳定Ⅱ类标准；花山水库、飞沙河水库饮用水水源地水质在达标基础上进一步提升，其余饮用水水源地稳定达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准；PM10及PM2.5年均浓度达到《环境空气质量标准》二级标准；声环境质量得到明显改善。

- 第三章 规划目标与创建指标

- 第10条 规划目标

总体目标：通过生态空间、生态经济、生态环境、生态生活、生态制度及生态文化六大体系建设，将广水市建设成为生态经济高效发展、生态功能稳定发挥、环境质量稳步提高、生态家园舒适优美、自然资源持续利用、生态文化进步繁荣的国家生态文明建设示范市。

阶段目标：

湖北省生态文明建设示范市达标创建及考核验收阶段（2018-2021年）：依据生态文明建设示范市规划，结合指标差距分析，实施一批优先达标工程，进一步优化空间发展格局，完善生态型产业体系，生态系统保育与环境治理修复，持续提升区域生态环境质量，改善城乡生态环境质量，建成一批湖北省及国家生态文明建设示范乡镇、生态文明建设示范村，全面达到湖北省生态文明建设示范市考核标准。依照规定程序，积极申报湖北省生态文明建设示范市考核验收，并确保一次性顺利通过。

国家生态文明建设示范市达标创建及考核验收阶段（2021-2023年）：推动建立全覆盖、高保障、强支撑的生态文明空间战略格局；生态文明改革取得成效，生态环境质量大幅提升，生态环境风险有效管控，现代产业领跑绿色经济，生态文明水平全面提升。针对国家与湖北省生态文明建设示范市部分存在差距的指标，进一步实施相应达标计划，使得广水市各项指标全面提升至国家生态文明建设示范市考核标准。依照规定程序，积极申报国家生态文明建设示范市考核验收，并确保一次性顺利通过，取得国家生态文明建设示范市授牌。

- 第11条 指标达标情况

本规划包含湖北省和国家两级生态文明创建内容，为便于进行达标分析，将两者指标体系进行结合后，得到广水市创建湖北省及国家生态文明建设示范市指标体系（共计43项指标）。规划以2017年为基准年，将广水市各项建设指标与标准要求数值进行对照分析，可知广水市已达标指标数量为19项，未达标指标数量为24项。

- 第12条 指标达标难易度分析

广水市未达标指标分为易达标指标与需重点突破指标两类。由于农业废弃物综合利用率及地表水环境质量中分别有2项及3项分指标均未达标，且达标难易度不同，将这2项分指标视为5个指标进行分析。规划27项未达标指标中，易达标指标为15项，分别为森林覆盖率、公众对生态文明建设的满意度、城镇污水处理率、环境空气质量：优良天数比例、农村卫生厕所普及率、农业废弃物综合利用率：秸秆综合利用率、公众对生态文明知识知晓度、环境信息公开率、村镇饮用水卫生合格率、城镇新建绿色建筑比例、城镇生活垃圾无害化处理率、农业废弃物综合利用率：畜禽养殖场粪便综合利用率、受保护地区占国土面积的比例、生态文明建设工作占党政实绩考核的比例、节能节水器具普及率。需重点突破指标为13项，分别为地表水环境质量：质量改善目标、地表水环境质量：城市黑臭水体、生态环境状况指数、污染场地环境监管体系、生态文明建设规划、地表水环境质量：水质达到或优于Ⅲ类比例、有机绿色无公害农产品种植面积的比重、单位地区生产总值用水量、省级及以上生态文明建设示范乡镇占比、村庄环境卫生综合整治率、固定源排污许可证覆盖率、国家生态文明建设示范乡镇占比。

- 第四章 创建主要任务

- 第13条 明确生态功能区划

在全面分析广水市自然生态环境现状特点和主要生态环境问题的基础上，依据区域生态环境敏感性、生态服务功能重要性及生态系统特征的相似性和差异性，规划对广水市全域进行了生态功能分区，细划为3个生态亚区，8个生态功能区，分别为广水北部低山森林灌草生态亚区（包含桐柏山水源涵养与林产品提供生态功能区，大贵寺-中华山生物多样性保护生态功能区，大别山水源涵养、水土保持生态功能区），广水西部丘陵岗地农林生态亚区（包含西北低山水土保持、农林产品提供生态功能区，府河流域水资源保护、水土保持生态功能区，府河河谷城镇带建设区），广水东南部丘陵平原农业生态亚区（广水-应山生态城镇建设区，中南部农产品提供生态功能区）。

- 第14条 构建全域空间管制格局

构建国土开发格局。根据国土开发强度，广水市分为禁建区、限建区、适建区及已建区。禁建区为高程大于150米、坡度大于25°的地区，包括水源保护区、基本农田保护区、生态保护区、以及地质灾害危险性中等区域；该区域除进行农村居民点建设与保护需要直接相关建设外，禁止一切与城市建设相关活动的开展，并严禁破坏景观与自然资源，保护耕地。限建区为高程为100米至150米、坡度为10°至25°的地区，包括重要生态廊道区以及部分地质灾害评估报告中划定的地质灾害危险性小的区域等；限建区内对各类开发建设活动进行严格限制，确有必要开发建设的项目应符合城镇建设整体和全局发展的要求，进行适度开发。适建区主要为岗地、平原区，地形坡度小于10°的区域，包括城镇建设区及独立工矿等区域；适建区因城市建设发展需求，涉及将农田地转为建设用地的，必须严格审批；农村居民点，原则上不再扩大其规模，对其进行合理引导，促进人口向城区集中。已建区科学调整用地结构与布局，完善配套设施，改善生活环境。

构建生态安全格局。根据湖北省统一部署，做好生态保护红线勘界定标工作。各有关部门要按照职责分工，加强监督管理，做好指导协调、日常巡护和执法监督，将资源环境生态红线管控要求纳入经济社会发展规划及相关专项规划。规划期间，广水市生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。深入贯彻落实“十分珍惜和合理利用每一寸土地，切实保护耕地”的基本国策，坚决执行最严格的耕地保护制度和节约用地制度。加大土地利用规划计划管控力度，严格按照土地利用总体规划批地用地。加强耕地防灾减灾能力建设，降低自然灾害对耕地的危害程度，实施耕地灾毁情况动态监测，及时复垦灾毁耕地。在保护生态环境的前提下，有计划有步骤地推进宜耕荒草地开发，进一步对全市耕地进行补充。规划期间，广水市耕地实有面积基本稳定、质量不下降。

- 第15条 加强自然生态空间保护

加大森林保护力度。积极规划全市重点林业生态建设、产业发展、基础设施建设、资源保护、科技支撑等工程建设项目，努力争取国家加大对广水市各项林业建设的投入。推进林业生态制度建设，制定《广水市林地保护利用总体规划》，绘制《广水市林地资源动态图》，建立以规划管地、以图管地的林地监管新模式，切实坚守林地生态“红线”，确保全市林地保有量不低于111625公顷。林业部门每年与存在生态公益林的街道、乡镇签订责任状，每片公益林均指定护林人进行日常维护。加快森林防火队伍建设，推进森林防火科技化、信息化和现代化。认真落实林地资源保护和利用，严格禁止随意征占用林地。林地征占用要遵循“申报、预审、交费、办证”等程序后方可占用。规划期间，大力实施长江防护林、珍贵树种培育、中幼林抚育、精准灭荒等工程，全市森林覆盖率达到40%以上。

推进湿地恢复与治理。把握省委、省政府退垸还湖、退渔还湖、退田还湖“三退”政策和中央环保督察的重大契机，控制污染源，改善湿地水质，提高物种栖息地生态环境质量，引进本地物种，增强湿地动植物多样性。完成徐家河湿地公园建设，控制破坏湿地生态系统的开发建设，开展重要湿地生态系统人工修复，逐步实施湿地野生植物的引种工程、湿地恢复工程和水环境生态改造工程等，恢复湿地生态系统的结构和功能。加强对河流沿岸植被、平原水网河涌湿地的保护和管理，构建网络式河流生态廊道，主要河流廊道应建立河岸植被带缓冲区，重点保护缓冲区内滨水林地、河滩湿地以及地下水系统。加大增殖放流力度，不断增大渔业增殖品种、数量和范围，完善鱼类生境。规划期间，广水市湿地保护率保持在39%以上。

加快绿色矿山生态建设。严格执行矿产资源规划，加强矿山开采源头管控和执法检查，所有新建矿山需达到相应绿色矿山标准。加强矿山企业清洁生产技术改造，推广露天开采湿式抑尘技术和矿石加工封闭作业方式，到2020年，全市80%的大中型矿山达到绿色矿山标准。加强矿山地质环境恢复治理，制定全市矿山生态修复方案。根据城市山体受损情况，因地制宜采取科学的工程措施，抓住适宜植树造林的季节时段，迅速开展山体生态修复治理工作，种植乡土适生植物，重建山体植被群落，消除生态安全隐患，恢复山体自然形态，做到应绿尽绿、能绿尽绿。到2020年，完成“三区两线”（“三区”指重要的自然保护区、景观区、居民集中生活区；“两线”指重点交通干线，河流湖泊的直观可视范围线）范围内的矿山地质环境恢复治理。

规范市域河道采砂。成立由水利和湖泊、自然资源、生态环境、市场监督管理、林业、公安等部门组成的联合执法组，依照《中华人民共和国水法》《湖北省河道采砂管理条例》《广水市河道采砂规划（2016-2020年）》及相关法律法规、规章制度，对全市所有河道砂石料开采场进行全面集中整治，对非法的河道采砂洗砂行为依法进行处置。从严审批采砂权限，由水务部门初定采砂点和采砂量，经市政府常务会审批后，对采砂权进行拍卖，拍卖期限为两年，一年一许可（许可年审制）。采沙场按照河道采砂许可的规定进行开采，设置明显标志划定采砂范围，不得越界开采。河道采砂许可证有效期届满或者累计采砂量达到许可总量时，水利部门依法办理河道采砂许可证注销手续。

    - 第16条 全力发展生态工业

大力优化工业产业布局。充分发挥经济开发区科技引领、体制创新、产业聚集、土地集约的作用，以创新谋发展，把广水经济技术开发区建设成为广水市优势产业的聚集地、经济的增长点。大力发展应办工业园、南环工业园、马坪铸造工业园、杨寨冶金工业园等各具特色的镇办产业园区，推动产业向园区集中，实现集群发展、集聚发展、集约发展。坚持从产业关联性的角度考虑产业园区的定位和聚集，加强产业链的垂直整合和横向联动发展，使产业链尽可能在园区内向上、下游产业延伸，形成六大园区各具特色、错位发展的格局。加快完善园区道路、供排水、电力、绿化等基础设施建设，加快建成一批标准化厂房，增强产业集中度和项目承载力，推动园区整体上规模、上档次。完善园区发展服务体系，引进先进的管理理念和管理方法，借鉴有效的管理体制和运作机制，全面提升服务企业、服务园区、服务发展的水平。到2020年，广水市单位工业用地增加值达到65万元/亩以上。

持续优化工业产业结构。按照比较优势、先发优势和引领优势，构建广水市新型产业结构，大力发展机械装备制造、农产品精深加工、大健康、新能源四大主导产业，重点建设印刷包装、新型建材、医药化工、纺织服装、电子产品五大新型产业领域。积极推进新一代信息技术与新型工业的高度融合，实施新型产业“互联网双+”行动计划，不断提升新型产业的信息化技术发展水平，打造大别山产业转型发展样板区。

着力推动园区循环化发展。按照“空间布局合理化、产业结构最优化、产业链接循环化、资源利用高效化、污染治理集中化、基础设施绿色化、运行管理规范化”的要求，应办工业园、开发区工业园、广办南环工业园、杨寨循环产业园等新设园区要制定循环经济发展专项规划或者在总体规划中设置循环经济篇章，按产业链、价值链“两链”集聚项目、招商选资、优化布局。依照《循环发展引领行动》，制定广水市园区循环化改造推进方案，明确改造任务、实施路径和保障措施，对十里工业基地、广水经济技术开发区、桐柏工业园区等3个工业园区实施循环化改造，构建循环经济产业链，实现企业、产业间的循环链接，提高产业关联度和循环化程度，增强能源资源等物质流管理和环境管理的精细化程度。

深入推进工业节能节水。严格落实节能减排责任制，实行问责制和“一票否决”制，完善并加强对重点耗能企业的考核制度和有效监督。引导支持企业采用新技术、新工艺，提高工艺技术装备水平，提高能源和原材料的利用效益。加强事中事后监管，科经部门与水利和湖泊部门对高耗水淘汰目录执行情况进行联合执法检查，对未按期淘汰的企业单位，不予批准取水许可延续和变更申请，推动强制淘汰，倒逼企业加快节水能力升级。狠抓企业技术改造，推广一批先进的节能节水技术，提高能源和资源利用效率，规划期间，广水市单位地区生产总值能耗保持在0.41吨标煤/万元以下，单位工业增加值用水量达到70立方米/万元以下。

全面推行企业清洁生产。以全市钢铁、医药化工、纺织服装、印刷等高污染、高耗能、高耗水企业为重点，大力推进清洁生产审核。对高环境风险的重点行业、生产中使用或排放有毒有害物质以及污染物超标排放或者污染物排放总量超过规定限额的污染严重企业依法推行强制审核，规划期间全市重点企业全面达到清洁生产一级水平。强化对重点企业清洁生产的评估和验收，进一步加大对评估验收工作的资金支持力度。积极落实国家对企业实施清洁生产的鼓励政策，推动工业园区内和有条件的企业建立ISO14001环境管理体系。对从事清洁生产研究、示范、培训以及清洁生产重点技术改造项目，可列入全市财政安排的有关技术进步资金的扶持范围。到2020年，广水市应当实施清洁生产审核的企业通过审核比例达到100%。

    - 第17条 大力发展生态农业

加快推进“三品一标”建设。以生态种养为突破口，建立有机种植、有机加工、绿色运输的全程质量可追溯体系，利用互联网技术和手段，加大农产品生产加工的安全保障和监测，全面推行产地准出和市场准入制度，建立大别山国家农产品质量安全放心市。加快“三品一标”认证工作，建设由田间到餐桌的全程可追溯质量监测系统，重点推广、宣传地理标识农产品，便捷、健康、有机食品和生物保健品，着力打造地理标识和重要农产品（吉阳大蒜、胭脂红桃、虎弼冲西瓜、高杆白菜、食用菌等）、优质有机稻米及小麦、特色有机水产品（小龙虾、龟鳖、银鱼等）、特色森林有机养殖农产品、有机食用油及蔬菜农产品五大大别山大健康生态农产品特色品牌。规划期间，广水市组织并帮助农业企业申报农产品“三品”认证15-25个，2020年全市有机、绿色、无公害农产品种植面积的比重达到40%以上，2022年该项指标达到50%以上。

积极构建农业循环体系。深入推进农业结构调整，推动农村一二三产业融合发展。以农牧渔结合、农林结合为导向，优化农业种植、养殖结构，构建高效、持续、良性循环发展的农业经济体系。推进农产品、林产品加工废弃物综合利用，鼓励利用林业剩余物生产板材、纸张、活性炭及颗粒、液体燃料生物质能源。根据广水市划定的畜禽养殖区域，科学规划、合理布局规模化畜禽养殖场（小区），同步配套建设畜禽粪便污染防治设施，大力推广沼气集中供气工程及生态有机肥加工厂，实现区域内的种养平衡，提高农业生产与资源环境的匹配度。

大力推进资源能源节约化。推进传统耕作制度改革，根据广水市复种指数，合理发展高效种植方式，提高耕地、草地、水面、林地综合产出效率。利用国家农机购机补贴的惠农政策，大力宣传推广自走式玉米联合收获机、免耕播种机等多功能复合式农机装备，加快淘汰高耗能老旧农业机械，有效开展农机更新改造。加大大型灌区续建配套与节水改造工程投入，改进农业粗放用水模式，逐步推广管道灌溉、喷灌、微灌等高效节水措施，重点推广水稻综合节水灌溉技术，提高水利用系数和灌溉保证率。大力发展高效节水农业和生态农业，推广设施蔬菜和大棚蔬菜，选育和推广耐旱作物品种，调整种植结构，优化种植制度，规范旱地改制，因地制宜发展旱粮作物。以棉花、玉米、马铃薯为重点作物，示范推广地膜覆盖、集雨补灌、抗旱抗逆等节水技术，地膜厚度不得低于0.01毫米。加强灌溉用水管理，加强各乡镇农村用水者协会建设，充分发挥协会带头作用，向农民推广农耕农艺节水措施。

大力推进“减肥减药”。大力推广测土配方施肥技术，以强化农企合作为重点，积极发挥农业农村部门的主导作用，谋划多种合作方式，强化农企合作和产销对接，充分调动企业参与积极性，因地制宜引导推广配方肥，扩大配方肥推广应用。创新肥料配方制定发布机制，及时发布肥料配方信息，切实推进测土配方施肥技术“落地”。围绕果菜茶优势产区、核心产区，大力推广有机肥替代化肥技术，集中打造一批有机肥替代、绿色优质农产品生产基地（园区），发挥示范效应。严格执行《农药管理条例》相关规定，积极贯彻实施“预防为主，防治结合”的方针政策，重点加大水稻、油菜、棉花和蔬菜等农副产品生产区域的农药使用管控，推广施用低毒、低残留、高效农药，重点推行精准对靶施药、对症适时适量施药。建立健全公司型、专业合作社型等农作物病虫害专业化统防统治服务组织及区域服务站，实现高效低毒农药全覆盖。到2020年，全市主要农作物化肥农药使用量实现零增长。

确保三大农业废弃物基本资源化利用。按照疏堵结合的要求，采取行政推动与市场引导相结合的办法，积极探索形成适合广水市秸秆资源化利用的发展模式，支持秸秆代木、纤维原料、清洁制浆、生物质能、商品有机肥等新技术的产业化发展，完善储运体系、配套产业及下游产品开发，延伸秸秆综合利用产业链。推动建立畜禽粪污等农业有机废弃物收集、转化、利用网络体系，支持规模养殖场、第三方处理企业、社会化服务组织建设粪污处理设施，鼓励在养殖密集区域建立粪污集中处理中心，探索规模化、专业化、社会化运营机制。通过支持在田间地头配套建设管网和储粪（液）池等方式，解决粪肥还田“最后一公里”问题；鼓励沼液和经无害化处理的畜禽养殖废水作为肥料科学还田利用。以加厚地膜应用、机械化捡拾、专业化回收、资源化利用为主攻方向，完善扶持政策，加强试点示范，强化科技支撑，创新回收机制，推进农膜回收，提升废旧农膜资源化利用水平，防控“白色污染”。到2022年，广水市秸秆综合利用率及畜禽养殖场粪便综合利用率均达到95%以上。

创新发展休闲农业。推进农业与休闲旅游、教育文化、健康养生等深度融合，发展观光农业、体验农业、创意农业等新业态，促进休闲农业和乡村旅游多样化发展。加快休闲农业经营场所的公共基础设施建设，兴建垃圾污水无害化处理等设施，改善休闲农业基地的种养条件。强化休闲农业经营场所的创意设计，鼓励因地制宜兴建特色农产品加工、民俗手工艺品制作和餐饮、住宿、购物、娱乐等配套服务设施，推进农业与文化、科技、生态、旅游的融合，提升休闲农业的文化软实力。

    - 第18条 着力发展生态旅游业

着力构建生态旅游环线。积极融入鄂西生态文化旅游圈和武汉城市圈，充分挖掘、利用广水市良好的生态文化旅游资源，构建“三潭风景区——徐家河度假旅游区——中华山风景区——黑龙潭风景区”的广水市生态旅游环线。三潭风景区以禅修养生、休闲观光、避暑康体产业主题进行打造，并与信阳鸡公山旅游景区实现跨界融合发展。徐家河度假旅游区以生命修复、水上运动、滨水养生产业主题进行打造，并带动美丽乡村文化养生带发展。中华山风景区以“候鸟天堂，森林氧吧”为主题进行打造，借助国家级鸟类保护区这一金字招牌的后发优势，成为4A级景区。黑龙潭风景区以“一声鸡鸣连南北，千年雄关连楚豫”为主题进行打造，历经3-5年成为独具特色的国家4A级景区。

合理规划开发旅游资源。充分借鉴和运用国际上发展生态旅游的先进理念和方法对以三潭、徐家河、桃源为代表的旅游区进行合理规划，对旅游资源价值和市场潜力以及旅游开发将会造成的环境影响等方面进行全方位调查和评估，确定生态资源的特色、保护范围和市场定位，制定符合生态旅游目标的土地利用规划、景观规划、水资源和能源规划、环境保护规划等各种专项规划。为保证生态旅游的环境质量的高品位，旅游区的各项内容建设必须遵循合理布局、重点开发、与周边环境相协调的原则，开发对生态环境影响较小的旅游项目，科学规划、精心设计和推出特色鲜明的生态旅游产品。

优先保护景区生态环境。将环境保护置于优先地位，定期对以三潭、徐家河、桃源为代表的旅游区的水、大气、噪声等进行严格监测、评估，确定其合理的旅游容量，杜绝旅游超载现象；旅游区的建筑数量必须控制在适当的范围内，建筑风格和规模不能破坏生态旅游区域周边的原始景观，让游客“望得见山、看得见水、记得住乡愁”。在游客集散地、餐饮点以及旅游景点按常住人数和游客人数的流量，设置相应处理方式及能力的污水处理设施。景区内全面实施“绿色交通”工程，推广使用以电能、太阳能为能源的低污染交通工具以及自行车、马车等无污染交通工具。在旅游区的步行道、各条旅游线路的主要道路以及游客集聚处布设数量充足的垃圾桶，将景区景点产生的固体垃圾及时运出交由环卫部门处理。

深入引导绿色旅游模式。加强旅游区环境的管理和监督力度，规范游客的行为方式，鼓励公众参与绿色旅游、文明旅游。充分利用多媒体演示技术等各种高新技术手段,在全社会广泛开展旅游生态环境保护与旅游生态资源不可再生的宣传教育,引导人们重视大自然给予人类的物质及精神财富，尽快培养起生态环境保护意识，树立正确的环境道德和环境价值观。借助旅游区的演播厅、宣传栏、宣传画、书籍、手册指南以及导游解说系统对旅游者进行环境教育，通过生态旅游企业服务人员的身体力行和生态旅游区周围社区、村庄的环保氛围使旅游者受到教育和感染。

- 第19条 稳步发展生态服务业

推进服务主体生态化。积极发展面向电子商务的供应链管理、信息、会计、法律、金融、网络技术等专业性服务业，广泛吸引供应商进驻，形成电子商务发展的优良生态。按照《绿色市场认证实施规则》、《绿色饭店评估细则》等相关行业标准，要求广水市服务业主体开展清洁生产实践，规划引进或新建的大中型市场或商场采取实施连锁经营，建立市场废弃物回收再生利用机制，扩大市场上带有绿色标志、环境标志、节能或节水认证标志产品的上架比例，使用节能电器和节水器具，提供可降解塑料袋，推行包装简单化和绿色化等措施促进服务主体生态化建设。

加快服务途径清洁化。加快现代物流业服务途径清洁化，以规划大型物流运营基地为示范，采取复合运输、共同配送、第三方物流等多种物流方式，优化物流资源配置，提高配送效率。完善物流建设和服务标准，引导物流设施资源集聚集约发展。加快运输工具的更新换代，提高运输工具清洁能源。积极开展逆向物流，对于生产过程中可回收复用的部分物品，通过分类回收、加工、再利用的物流活动将其回收。大力推广电子运单，提高电子运单的使用占比，降低运营成本，提高服务效率。合理规划和优化仓库布局，采用现代化储存保养技术，降低各类仓储损耗。加快批发零售贸易业服务途径清洁化，以大型商场为试点，开展绿色营销、电子商务、开辟绿色采购通道、引导绿色消费等措施。在餐饮宾馆业中，开辟“绿色客房”、开设绿色餐厅、提供打包服务、按顾客意愿提供一次性用具。

- 第20条 狠抓污染物总量减排

制定全市主要污染物减排年度实施计划，并将减排指标分解落实到各街道、镇和永阳防水、杜克化学等重点排污单位，并与以上单位签订污染物减排目标责任书。加快调整工业结构，大力发展生态旅游业及生态农业。全面推进排污许可证发放工作，引导企业开展技改，加快城镇污染治理设施建设。严格把关环评审批，加快推进淘汰落后产能工作，大力推行循环经济和清洁生产。到2020年全市COD、氨氮、SO2、氮氧化物和挥发性有机物五项主要污染物削减量完成湖北省、随州市两级政府下达的目标。

- 第21条 推进水环境质量持续改善

全力保护饮用水水源地。按照集中式饮用水水源保护有关规定和省政府文件要求，及时向市委市政府做好汇报，督促有关部门做好辖区内饮用水源地的环境监管和保护工作，进一步完善农村集中水源地保护措施，加强农村饮水供水设施建设及保护，2019年、2020年分别完成花山水库、霞家河水库、飞沙河水库、黑洞湾水库、余店河5个乡镇集中式饮用水水源地规范化建设。大力发展新型农村社区和城镇集中供水，综合采取新建、改造、升级、配套、联网等方式，进一步提高农村供水保障能力和水平。2018年底前，完成许家冲水库饮用水源地人工湿地和环境综合整治工作，完成乡镇集中式饮用水源保护区划定工作。

狠抓工业水污染防治。合理确定全市工业发展布局、结构和规模，充分考虑水资源、水环境承载能力，新建工业项目一律进入工业园区，禁止在不符合产业布局规划的区域内新、改、扩建工业项目。全面推行排污许可，认真落实《排污许可证管理办法（试行）》，排污单位应依法申领排污许可证并按照规定达标排放。加快推进广水经济技术开发区和十里工业园区污水集中收集管网和处理工程建设，工业集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。2018年重点开展造纸、食品、冶炼、规模化养殖、屠宰等重点行业清理排查工作。对污水不能稳定达标排放，污水处理设施尚未建成、配套不完善、运行不正常以及利用暗管、渗井、渗坑等方式排放污水的化工企业，依法责令停产；2018年12月底前限期整顿改造，整顿改造后仍不达到要求的，依法责令关闭。

加强污水收集处理能力。加强城镇污水管网尤其是支线管网建设和改造，在建或拟建城镇污水处理设施，同步规划建设配套管网，强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流收集、雨污分流，提升污水收集处置水平。增强城市雨水和生活污水储存、回收和利用功能，提高城市综合排污、排水、防洪和防灾能力，着力建设海绵城市，控制街道径流污染。在污水管网暂时难以覆盖的乡镇及村庄补充稳定塘、人工湿地、生态沟渠、生物滤池等小型污水处理设施建设，保障村庄污水得到有效处理。到2020年，广水市新建城区硬化地面可渗透面积达到40%以上，全市污泥处理含水率达到60%以下，污泥无害化处置率达到90%以上；到2022年，城镇污水处理率达到95%以上。

开展排污口专项整治。结合全国第二次污染源普查相关成果，对全市规模以上入河（湖）排污口进行核查登记，填报入河（湖）排污口基本信息表，摸清入河（湖）排污口的位置、规模、排污方式、污染物排放量及监督管理情况，建立入河（湖）排污口基本信息台账。结合全市乡镇污水处理厂建设，对乡镇排污口实行封堵、截污综合治理。对偷设、私设的偷排口、暗管等，一经发现立即封堵，依法立案查处；对未经审批、确需暂时保留的其他入河排污口，责令限期补办许可手续。2018年5月底前，完成入河排污口清理，依法彻底取缔所有非法设置的排污口；2020年底前，全面完成入河排污口规范化建设。

推进养殖业水污染防治。严格执行《广水市畜禽养殖区域划分工作方案》，根据划定的畜禽养殖禁养区，逐步关停、搬迁禁养区（尤其是饮用水源保护区以及生态功能及风景名胜区）内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。推进畜禽养殖场（小区）建设标准化，采取雨污分流和粪尿干湿分离等措施，逐步实现清洁养殖。对全市926家规模化养殖场加强建档管理，对污染治理设施未到位的308家规模化养殖场限时治理，其中2018年完成76家，2019年完成100家，2020年完成132家。加大对河流水库的保护力度，实施养殖证和禁渔制度，严禁大水面投肥养殖，严厉打击电毒炸等非法捕捞作业和环境污染行为。引导和鼓励以节水减排为核心的池塘、工厂化车间和网箱标准化改造，重点支持废水处理、循环用水、网箱粪污残饵收集等环保设施设备升级改造，逐步引导水产养殖的生态化转型。

大力整治不达标断面。严格落实长江大保护要求，继续抓好已达标断面水环境保护，重点加强不达标断面整治。对水质较差、不能满足年度考核要求的流域，落实限产限排、实施特别排放限值、严管重罚、生态补水等强力措施，促进水质持续改善。加强总磷污染防控，严格流域磷化工产业环境准入和管理，加强城镇污水的除磷脱氮，强化农业面源治理，着力削减总磷污染物排放，减少总磷超标风险。

实施黑臭水体整治销号制度。采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、调水引流、生态修复等措施，解决污水直排等突出问题，实施黑臭水体整改销号制度。科学编制黑臭水体整治方案，合理安排年度计划，确保整治工作按时推进。成立城市黑臭水体整治技术顾问组，针对每个黑臭水体实施“一对一”指导制度，建立“检查—通报—督办—整改”工作体系，进一步加快黑臭水体整治进度。2019年完成应山护城河黑臭水体治理；2020年底前，广水市城市建成区黑臭水体基本消除，实现河面无大面积漂浮物、河岸无垃圾、无违法排污口。

加大地下水污染预防与整治。重点针对集中式地下水型饮用水水源补给区以及工业园区等区域环境状况，全面完成全市石化生产贮存销售企业、工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等重点区域的环境摸底调查。彻底清查加油站地下油罐防渗处理设施，督促辖区范围内剩余66个地下加油罐加快防渗改造进度，优先完成6个建站15年以上和周围存在饮用水源等敏感目标的加油站地下油罐防渗改造。报废矿井、钻井、取水井应实施封井回填。2020年底前完成高风险区域防渗改造，切实提升环境风险处置能力。逐步开展地下水环境质量常态化管理，建立地下水监测信息共享机制。2018年拟设1个地下水考核点位，每年监测频次不少于2次。2019年，启动地下水污染修复试点，逐步整治影响地下水环境安全的土壤，初步控制地下水污染源，全面建立地下水环境监管体系，初步遏制地下水水质恶化趋势。

- 第22条 推进大气环境质量持续改善

建立健全大气污染联防联控体系。建立统一协调、联合执法、信息共享、区域预警的大气污染联防联控机制，构建全市大气污染防治的立体网络。健全重点任务督查督办机制，组织开展部门间大气污染防治任务综合督查督办，实施督查整改项目“回头看”。严格执行《广水市重污染天气应急预案》，实行部门实施方案、企业操作方案协同推进的应急预案体系，明确不同响应级别下停产、限产企业清单和责任部门。督促工业企业按照“一厂一案”的要求，配套制定具体的应急响应操作方案。根据重污染天气情况及时启动应急响应措施，强化对重污染天气应急预案实施情况的检查和评估，适时修改完善应急预案响应措施。到2020年，全市基本消除严重污染天数，重度及以上污染天数比例控制在3%以内。

实施燃煤污染源治理工程。全市范围原则上禁止新建20蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，建成区原则上禁止新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。全面淘汰或改造所有20蒸吨/小时以下以及热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤锅炉，推进20蒸吨/小时及以上燃煤锅炉升级改造，安装污染源在线监测装置，并与生态环境部门联网。全面落实商品煤质量管理有关规定，狠抓商品煤储运、加工、销售、使用全过程质量监督，禁止销售和使用不符合环保指标要求的商品煤。督促指导年耗用煤量大于1000吨的煤炭使用单位建立用煤台账，提高优质煤储备。推进散煤清洁化治理，结合城中村、城乡结合部、棚户区改造，逐步推行以天然气或电替代煤炭，有条件农村地区因地制宜使用太阳能、生物质能、电能、地热能、燃气等清洁能源替代散煤。

狠抓工业污染源防治。强化重点污染源自动监控体系建设，到2020年底，对排气口高度超过45米的高架源，以及化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，将其纳入广水市重点排污单位名录，全部安装烟气排放自动监控设施。推进钢铁、化工等重点行业在用锅炉环保设施升级改造，对照行业污染物排放标准，确保污染源实现连续稳定达标排放。

加强无组织排放污染控制。加快工业企业无组织排放摸底，对混凝土搅拌站等粉尘产生单位进行逐一整治，完善除尘回收和洒水设施；督导工业生产企业采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。到2020年，基本完成加快钢铁、建材、铸造等行业和锅炉物料（含废渣）、货运中转站运输、装卸、储存、转移与输送以及生产工艺过程等无组织排放治理。

加强扬尘污染控制。积极推进绿色施工，严格执行《广水市建设工程施工扬尘防治工作实施方案》，规范施工工地管理。2018年起，逐步实施规模以上土石方建筑工地安装在线监测和视频监控；2018年底前，全市施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。建筑渣土运输车辆全部安装GPS定位系统，严禁市区内超载、超限、无覆盖运输建筑石料和建筑垃圾，实施运输动态管控。扩大道路机械化清扫和洒水范围，2018年底前应山城区可实施机械化清扫道路清扫率达到73%以上，2020年底前达到80%以上。

加强移动源污染控制。严格执行机动车排放检验制度，建立机动车排放检验、维修信息共享和核查机制。尽早出台实施老旧车淘汰补贴政策，制定年度老旧车淘汰计划，按要求完成省政府下达的老旧车淘汰任务。加强油品质量监督检查，组织开展专项行动，严厉打击生产、销售和使用非标车（船）用燃料，保障城乡结合部、郊区、农村加油站油品质量。2020年7月1日起，全市所有销售和注册登记的轻型汽车执行国六排放标准。按照国家、湖北省统一部署，全市按照全面供应国六标准车用汽柴油；全市内河（库区）船舶严格使用硫含量不大于10毫克每千克的普通柴油。

加强油烟气污染控制。严格执行《湖北省大气污染防治条例》，除规划的饮食服务用房外，城区范围内的居民住宅楼或商店楼内，一般不得新建产生油烟污染的饮食服务经营场所。对城市饮食服务行业长期扰民的油烟污染源进行整治，强化油烟废气监测和治理设施环保竣工验收，完善城区饮食服务经营场所管理台账，严格无油烟净化设施露天烧烤的监督管理。加强公共食堂、城区饮食服务经营场所油烟净化设施的运行监管，推广使用天然气、电等清洁能源，逐步淘汰燃煤炉灶。到2020年底，基本完成应山城区范围内公共机构食堂、3个灶头以上的饮食服务经营场所的油烟净化设施安装工作。

开展挥发性有机物污染治理。充分利用广水市挥发性有机污染物的普查成果，制定工业涂装、化工、包装印刷等重点行业挥发性有机物削减行动计划，通过低挥发性材料及工艺替代、提高工艺效率、深化末端治理等方式，切实推进涂装、化工、包装印刷等行业的挥发性有机物减排，到2020年底，上述行业挥发性有机物治理项目累计完成率达到100%。加强石化产品输送和储存过程挥发性有机物泄漏的监测监管，持续开展加油站、储油库、油罐车的油气回收治理。加强装饰装修、汽车喷漆、服装干洗等企业的环境管理，规范其封闭作业行为，依法安装废气净化装置，减少挥发性有机物污染排放。按照全省统一部署要求，督促年销售汽油量大于5000吨的加油站，加快安装油气回收在线监测设备。

加强露天焚烧监管。持续开展高强度秸秆禁烧工作，健全农作物秸秆露天禁烧责任长效机制，严格落实网格化管理、分级分区负责、巡查监管、应急管理、实时监测、综合执法等制度。强化政策引导，扭转农民观念，突出抓好秸秆机械化还田、腐熟还田、商品化有机肥还田和过腹还田，不断提高秸秆利用率。禁止城市清扫废物、园林废物、建筑废弃物等违规露天焚烧，禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，严格责任追究。

- 第23条 推进声环境质量持续改善

尽快划定声环境功能区。为系统性地加强环境噪声污染防治、强化噪声源监督管理，亟需编制科学有效的声环境功能区划。严格落实《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》，在分析广水市环境噪声污染特点，发展趋势以及环境管理要求等基础上，根据《广水市城市总体规划（2009-2020年）》对功能区的划分和规划用地的主导功能，确定广水市范围内《声环境质量标准》适用区域划分及其执行标准，于2019年底完成广水市声环境功能区划定。

加强工业噪声控制。严格现有工业噪声污染源的监督管理，大型鼓风机、锅炉及生产机械等工业噪声源必须采用消声、吸声、隔声等降噪措施。积极推动企业开展清洁生产，采用低噪声设备及工艺，对高噪声的机械设备要加强维修、维护和更新改造；对位于人口密集区域且噪音污染严重的噪声源，应强制进行降噪整改。严格执行环境影响评价制度，按照项目环境影响评价报告书（表）中提出的噪声控制措施，对噪声污染源进行控制，防治噪声污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。对噪声污染防治设施验收不合格的建设项目，该项目不得投入生产或者使用。

加强社会生活噪声控制。整合公安、城管、生态环境等部门力量，明确职责，加强协作，通过宣传、教育、预防、查处并举的方式，综合整治城区噪声污染源。加强对饮食业、宾馆、酒楼中央空调系统、娱乐场所等第三产业噪声源的监督和管理，不断优化城镇商贸发展种类和布局。城市绿地系统建设要考虑减噪功能，工业集中地和居民小区之间应设置多层次（乔、灌、草相结合）、多类型（常绿与落叶兼顾）绿化隔离带。加强相关法律法规的宣传教育，与商业经营户、文化娱乐经营单位等签订噪声控制责任书，引导其自觉遵守社会生活噪声管理规定，提高居民声环境保护意识，搞好社区的噪声污染控制，鼓励社区业主委员会、居民委员会和物业管理者配合政府部门加强对居民装修和居民区内跳舞、健身等群众性文体活动的管理。

加强交通噪声控制。加强对道路建设的规划和环境管理，优化交通系统，使得人车分流，各行其道，从源头上降低交通噪声污染。道路选址尽量避开噪声敏感建筑物集中区域，在道路规划和建设中充分考虑对已建成住宅的影响，合理规划道路和敏感建筑物集中区之间的防护距离，通过方案优化避免或降低对环境的不利影响。开展低噪声路面示范工程，在道路建设和改造中，因地制宜采用降噪技术和降噪材料，加强靠近居民住宅区的道路绿化隔离带的建设。

加强建筑施工噪声控制。施工单位从建筑方案设计阶段开始，严格按照设计规范中有关隔声要求进行设计，并在项目建设前做好隔声降噪工作方案。施工设备和土石方、打桩、结构、装修等施工阶段的噪声排放必须符合国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，鼓励使用低噪声的施工机械及工艺。合理布置噪声源设备，在不影响施工情况下将设备尽量分散布置在距离居民住宅、学校等敏感点较远处。施工单位合理安排好施工时间，除抢修、抢险外，城区内禁止夜间（22时至次日6时）进行有噪声污染的施工作业。由于生产工艺上的连续性或者其他特殊原因，确需连续施工的，施工单位向生态环境部门办理审批手续，并通告附近居民。

- 第24条 开展土壤环境质量改善工作

建立土壤环境质量监测网络。2019年底前，结合国控、省控、部门行业及随州市既有背景监测点位设置情况研究布设市控补充监测点位，基本建成覆盖农用地（重点为粮（油）主产区、城市蔬菜供应种植重点区）、污染行业（含工业园区）及周边、饮用水水源地周边、采矿区及周边、垃圾填埋场、固废集中处理处置场地及周边区域的土壤环境质量监测网络。在条件允许的情况下，于冶金工业集中区、广水市经济技术开发区、十里工业园等工业企业集中区域根据工作需要适度补充设置监测点位，增设特征污染物监测项目，提高监测频次。土壤污染高风险行业企业按照生态环境部门的规定和监测规范，对其用地及周边土壤环境每年至少开展一次监测，监测结果如实报市生态环境部门备案。

开展土壤环境质量调查。深入开展全市土壤环境质量调查。2018年底前完成农用地土壤样品采集、流转、制备、分析工作。2019年初查明农用地土壤污染面积、分布及其对农产品质量的影响。2020年底前掌握土壤污染高风险行业企业、垃圾填埋场、大宗固体废物堆存场、尾矿库等地及其周边土壤污染状况、污染地块分布及其环境风险状况。

实施农用地分类管理。结合土壤污染状况详查结果、耕地土壤和农产品协同监测与评价结果，于2018年底前完成全市农用地土壤环境质量类别划定工作。优先保护耕地、园地、养殖业用地等农用地土壤，按照优先保护类、安全利用类、严格管控类三级，实施“绿、黄、红”分级管理。严格保护未受污染的农用地，对确定为“绿色”等级的农用地实行优先保护。合理利用受污染的农用地，促进农用地等级由“黄色”转为“绿色”。对确定为“红色”等级的农用地，严格用途管制，禁止生产食用农产品。落实国家严格管控类耕地新一轮退耕还林还草实施意见，严格管控类耕地应优先调出基本农田保护范围，并制定实施种植结构调整或退耕还林还草计划，确保到2020年重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草面积达到省下达的目标。

实施建设用地准入管理。建立建设用地调查评估制度，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，分用途明确管理措施。严格用地准入，将土壤环境质量作为用地和供地等的必要条件，合理确定土地用途，加强城市规划和供地管理。落实监管责任，实行部门联动。推动工业企业搬迁遗留场地污染评估，明确要求将建设场地环境风险评价内容纳入建设项目环境影响评价，禁止未经评估和无害化治理的污染场地进行土地流转和二次开发。

推进土壤污染治理与修复。按照“谁污染，谁治理”原则，明确治理与修复主体。市政府与湖北省统一发布的土壤环境重点监管企业（雅都恒兴与华鑫冶金）签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任，并将责任书向社会公开。以影响农产品质量和人居环境安全的突出土壤污染问题为重点，制定实施治理与修复规划，强化工程监管。主要是在固体废物堆放区、矿山区、典型工业企业废弃地等，针对不同土壤污染类型，采取生物（生态）修复、植物治理、提气通风、施加抑制剂、客土、淋洗清洗等工程措施开展的土壤污染综合治理示范项目。

- 第25条 推进固体废弃物综合利用与无害化处理

全面推进城乡生活垃圾治理。落实《广水市城乡生活垃圾无害化处理三年行动实施方案》，建立分级负责、全面覆盖和“户分类、组保洁、村收集、镇转运、市处理”为主的运行管理体系。确保广水市生活垃圾焚烧项目稳定运行，全市生活垃圾进入焚烧厂进行无害化处理，焚烧厂飞灰进入竹林填埋场进行处理。全面取缔所有敞口垃圾池，配备符合标准的垃圾收集容器；全面关闭各镇生活垃圾简易堆填场，开展停用堆填场地生态修复和设施周边的污染防治。应山、十里、城郊、杨寨、马坪等5个镇启动生活垃圾分类和资源利用试点，加快推进餐厨及建筑垃圾资源化利用，建立健全生活垃圾专项分流处理体系，逐步建立日常生活垃圾投放、收运、处理的全过程分类系统。加快到2020年，全市城镇生活垃圾无害化处理率达到85%以上；到2022年，该项指标达到90%以上。

加强工业固体废物处置利用。通过严格环境准入、清洁生产审核、发展循环经济、创建生态工业园等措施，推进工业固体废物源头减量，淘汰落后产能。建立设施运行的异常情况报告制度及处置台帐记录制度，加强企业工业固体废弃物处理处置设施及污染防治设施的日常运行维护检查，做好固废的贮存转移、内部台帐记录。实行定期报告制度，建立应急协调制度，定期开展应急培训和应急演习工作，有效应对意外事故。

确保危险废物无害化处理。加强危险废物产生源的规范化管理。完善危险废物监管重点源清单，以危险废物产生较多以及产生具有急性毒性、二次反应性、易燃易爆性、腐蚀性等特性危险废物的企业单位为重点，推行危险废物规范化管理考核机制。建立危险废物管理台账制度，逐步完善备案管理和转移联单制度。加强新建项目的危险废物环境管理，鼓励危险废物源头减量，加强对企业自行处理处置设施的监督性监测和监管。积极探索危险废物区域化收集管理试点，研究流通领域危险废物的管理模式。规划期间，广水市危险废物无害化处理率保持在100%，环境安全风险基本控制。

- 第26条 加强物种保护

加强生物多样性保护。开展生物物种资源调查和评估，依据珍稀、濒危物种种类和分布状况，确定保护区类型和面积，对于极具保护意义的区域积极筹划自然保护区或风景名胜区建设。到2020年底，完成全市境内自然保护区确权登记和勘界定标工作。持续开展自然保护区“绿盾”专项行动，完善中华山省级鸟类自然保护区管理机构，拆除保护区内违规建设项目，推进中华山省级鸟类自然保护区提档升级。切实保护水生生物资源，对徐家河水库、花山水库等水库进行科学合理的规划和保护性开发。2018年底前，完成水产种质资源保护区禁捕工作，争取资金投放四大家鱼和细鳞斜颌鲴苗种15万尾。2019年完善水产种质资源保护区禁捕工作，争取资金投放四大家鱼和细鳞斜颌鲴苗种30万尾。2020年争取资金投放四大家鱼和细鳞斜颌鲴苗种40万尾。

开展外来有害物种防治。加强对农林、养殖、环保等产业等有意引进外来物种的渠道进行监督管理，实行引进许可证制度，从源头上控制外来物种的入侵。加强对外来入侵物种预防、控制和清除的资金支持力度，不断加强和完善外来入侵物种防治的基础设施和技术手段的能力建设，努力提高防治外来入侵物种的能力和水平。加强外来物种的调查研究，因地制宜开展外来物种治理。

- 第27条 加强环境能力建设

完善污染场地环境监管体系。在广水市环境监管网格的基础上，选择部分污染场地开展环境监管试点工作，探索建立规范的污染场地环境监管全过程管理模式。在理顺污染场地多部门联合监管工作机制、建立建设用地流转强制环境调查评估与备案制度、确定行业准入条件、明确场地污染责任界定及责任追究原则、筹措治理修复多元化资金等方面开展工作，出台污染场地环境风险防范的调查、监测、评估、修复等相关管理制度和政策措施。到2020年，广水市形成严格、规范的污染场地环境监管体系。

加强环境风险防范及应急能力建设。对全市集中式和乡镇饮用水水源地、重点河流和湖泊、矿山、城区重点区域的环境风险源进行综合调查和评估，确定环境风险高发区域，建立重点监控企业名录；针对不同风险区域的风险源建立动态数据库，实现全市范围内环境基础信息、风险防范及应急的信息化管理，做到防控有序。实行风险全过程管理，建立风险防范与应急体系，落实相应防范措施，进一步增强环境风险防范能力，妥善处置环境突发事件。每年在全市开展环境保护大检查，对各类突出环境问题查处到位、整改到位。严格责任追究，对恶意违法行为，依法从严从重处罚；对涉嫌犯罪的，及时移送公安机关，依法追究其刑事责任。规划期间，广水市无重、特大突发环境事件发生。

加强环境监察能力建设。健全环境监察机构，全面加强环境监察的标准化建设，配备先进的仪器设备，建设一支高效、廉洁、文明的现代化环境监察执法队伍。强化执法监督，发挥人大法律、法规监督作用，通过环境热线、环保有奖举报等方式组织社会公众广泛参与，积极引入新闻媒体等舆论监督。创新执法监管机制，完善环境执法联动机制，加强组织协调，提升环境执法行政效能。

加强环境监测能力建设。进一步推进市环境监测站标准化建设，建立高素质环境监测人才队伍，不断提高环境监测能力，加强农村环境质量监测，继续做好污染源监测工作，提高污染源状况的综合分析能力。2020年底前，建成澴水孝昌王店、府河平林、徐家河水库库心、徐家河水库出口等全市4个重点监测断面水质监测网络体系，进一步完善街道、乡镇跨界断面水质考核办法。完善空气自动监测网络，推进空气质量预报预警精细化信息服务。结合环境监测机构垂直管理，提高全市土壤采样及现场执法监测能力，规范土壤采样与监测。加强突发生态环境事件应急监测执法能力建设，购置配备防化服、防护面罩等环境应急装备。

加强环境宣传能力建设。进一步加大环境新闻宣传，提高舆论引导能力。推进党校及公务员环境教育培训，提高各级党政领导干部的环境意识与决策水平。深化中小学校环境教育工作，加大地方环境教育教材进课堂的力度，环境教育普及率逐年递增。完善并提高一批绿色创建品牌，打造有影响的环境教育基地，借助社会力量创作环保文艺宣传教育作品。以重要环境纪念日和环保世纪行等活动为契机，开展形式多样的环保公众参与活动。加强对环保志愿者的培训，发挥社会参与监督的重要作用。

- 第28条 加快构建城乡空间发展格局

以“全域广水”为导向，按照产业带动、特色驱动、辐射拉动的思路，形成布局合理、功能鲜明、分类优化、梯次推进的“一核两翼三大多点”的城市空间结构主体形态。“一核”指由广水街道、应山街道、十里街道、城郊街道和武胜关开发区构成的中心城区，发展成为社会、经济、人口、资源、环境全面协调发展的中等规模城市；“两翼”指杨寨镇和长岭镇，由市域副中心向小城市转型发展，成为“两化”建设的带动者和重要节点；指由重点中心镇辐射带动特色乡镇形成的三条新型城镇化带。合理划定城市开发边界控制线，控制规划期内城市建设用地集中、紧凑、有序发展。广水市中心城区空间增长边界范围包括应山街道、广水街道、十里街道、武胜关镇、城郊乡的部分用地的范围，总面积约为90平方公里。

- 第29条 全面推进城市功能修补

完善污水处理系统。强化水污染治理设施建设，加快应广城区、工业基地和武胜关镇污水收集配套管网建设。因地制宜、分类指导，完善农村污水收集处理设施。集中连片且位于城镇污水处理厂服务范围内的村庄，纳入到城镇污水收集处理系统，2018年底前完成13个乡镇污水处理厂建设，2019年投入运营。位于城镇污水处理厂服务范围外的村庄，联村或单村建设集中污水处理站，散居及没有条件建设集中污水处理站的村庄，分散就近分户分片处置后排放。到2020年，所有行政村以及重点水源保护地污水处理设施基本建成。

构建生态绿地系统。以市域范围内风景名胜区和自然保护区为生态基底，以城市公园以及城市内部自然生态保留地为主体，强化“一核、六带、多点”的生态构架，恢复广水山水相承的绿地系统格局。保护、利用广水市区的自然山水条件，逐步建设和开辟多层次绿化网络，大幅提高城区公共绿地数量和质量，改善城市环境。加大城区裸土治理力度，对城市裸露土地登记造册，推进植绿降尘；对不能进行绿化的裸地，实施硬化、铺装等措施。规划期间，以创建国家级园林城市为目标，重点推进印台山公园改造升级，加强街头绿地、绿化带及小公园、小游园建设，到2020年全市建成区绿化覆盖率达38%，绿地率达35%，人均公园绿地面积达11m2。

构建绿色交通体系。坚持以提高能效、降低排放、保护生态为核心，以推进节能减排为重点，努力建成以”三低三高”为特征的绿色基础设施体系、运输装备体系、运输组织体系，形成节约环保的交通结构、发展方式、消费模式，实现交通运输绿色发展、循环发展、低碳发展。深入推进公共交通建设，重点建设集铁路、公路、城市公共交通中转换乘功能于一体的综合客运站场，加快推进武胜关、杨寨、长岭、李店、马坪、太平等重点乡镇等级客运站建设，实现建制乡镇等级客运站达到全覆盖。引导公共交通运输工具向清洁化发展，逐步提高清洁能源公交车和出租车比例，到2020年，广水市公交车、出租车清洁能源车比例分别达到60%、100%。制定年度节能与新能源汽车推广使用工作计划，每年推广的新能源汽车数量占本地当年新增及更新的汽车总量比例不低于2%；加快电动汽车充电基础设施建设，完成省下达充电站、充电桩建设任务。

积极发展绿色建筑。严格按照《绿色建筑行动方案》要求，出台相应的绿色建筑规划或工作计划，强制性要求政府投资的国家机关、学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆、保障性住房等建筑全面执行绿色建筑标准。严格新建建筑审批要求，达不到绿色建筑要求的不予审批。市域新建民用建筑应鼓励建成绿色建筑，市政府适当对购买绿色建筑用房的市民予以节能补贴或契税返还。组织抓好建筑节能降耗的推进工作，逐步提升全市新建绿色建筑比例，到2022年，广水市城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到40%。

- 第30条 大力建设富美乡村

加快完善村镇规划编制。抓紧编制和完善本市城乡总体规划、市域城镇体系规划、村镇体系规划、镇域规划、村庄规划和农村居民点布局规划。规划编制要充分考虑经济社会发展、土地利用、环境保护、防灾减灾等因素，合理确定基础设施和公共服务设施配置标准，明确整治重点与建设时序。村庄规划编制要深入实地调查，发动农民群众参与，彰显地域特点，保护传统文化，提出加强村民建房质量和风貌管控的要求，结合现代农业的发展需要，合理区分生产、生活区域，统筹安排生产、生活性基础设施。2020年底，全市重点镇、特色镇、中心镇，要完成镇域规划的编制工作，所有行政村全面完成村庄规划编制工作。

保障农村饮水安全。李店镇红卫村、郝店镇关店中心小学及杨寨镇中心中学3处供水设施安装消毒设施，并按规定办理卫生许可证。提升广水市农村饮用水安全中线工程、长岭镇徐家河风景区自来水厂、马坪镇金龙自来水厂、余店镇瑞昌供水有限公司、吴店镇黑洞湾水厂、霞家河供水服务站东线工程及李店镇红卫村7处供水设施供水水源供水量，必要时架设供水管网，重新选择或新增取水点。

大力开展农村绿化建设。采取连片绿化、整村推进的方式，抓好乡镇“规划建绿”、“见缝插绿”、“拆墙透绿”、“屋顶添绿”与园林景观工作，充分利用村庄隙地、河流水系、土岗山体等自然要素进行绿化，开展进村道路绿化、庭院绿化、农田林网绿化，以村旁、路旁、宅旁、田旁“四旁”为绿化重点，大力开展绿色示范乡村创建活动。深入推广大树绿荫、双排行道树、公交站点遮阴树，将主干道建成景观大道，次干道建成林荫路，打造树大荫浓、花团锦簇、季相丰富的道路景观。充分发挥广大农民在村庄绿化中的主力军作用，深入开展全民义务植树活动，加快村庄绿化步伐，着力解决绿地率和绿化覆盖率低的问题，提高乡镇生态质量和绿化美化效果，实现村庄绿色全覆盖。

持续推进农村环境综合整治。加强乡镇规划督察，强化规划管理，规范镇区和乡村的建筑布局与风貌秩序，清除违章搭建的各种建筑物与构筑物，治理违规建设、非法侵占和扰乱道路空间的“裙房卡口”问题。坚持疏堵结合、便民利民的原则，加快农贸市场和小商品市场建设，杜绝乱摆摊点、跨门经营、占道经商等问题的出现。按照路通、灯明、排水畅、环境整洁的要求，积极改造街巷道路，配套基层教育、医疗、文体活动设施，推进农村旧村改造和新村建设工作。到2020年，广水市村庄环境卫生综合整治率达到65%以上。

加快实施“厕所革命”。按照《省人民政府关于印发湖北省“厕所革命”三年攻坚行动计划（2018-2020年）的通知》和《随州市人民政府关于印发随州市“厕所革命”三年攻坚行动实施方案（2018-2020年）的通知》要求，到2020年，全市完成农户无害化厕所48387户、农村公共厕所353座、乡镇公共厕所63座、城市公共厕所30座、交通沿线厕所4座、旅游公共厕所20座建设改造任务。按照2018年底完成总任务的30%、2019年底累计完成总任务的70%、2020年10月前全面完成总任务的进度要求，有力有序组织实施。

- 第31条 着力推动生活方式绿色化

倡导节约生活方式。提高办公设备和资产使用效率，鼓励纸张双面打印。推进信息系统建设和数据共享共用，积极推行无纸化办公。完善节约型公共机构评价标准，合理制定用水、用电、用油指标，建立健全定额管理制度。推广绿色居住，减少无效照明，减少电器设备待机能耗，提倡家庭节约用水用电。在中小学校试点校服、课本循环利用。制定发布绿色旅游消费公约和消费指南，鼓励消费者旅行自带洗漱用品，提倡重拎布袋子、重提菜篮子、重复使用环保购物袋，减少使用一次性日用品。支持发展共享经济，鼓励个人闲置资源有效利用，有序发展网络预约拼车、自有车辆租赁、民宿出租、旧物交换利用等，创新监管方式，完善信用体系。

推广绿色清洁能源。认真做好太阳能等气候资源前期普查、评估和可行性论证，因地制宜推进光伏发电项目建设，积极利用水电太阳能、生物质能等新能源和可再生能源替代煤炭消费，到2020年，全市非化石能源占一次能源消费比重达到30%。2018年完成天然气管道输送工作，推进天然气管网、储气库等基础设施建设，提升天然气供应保障能力，推进“气化乡镇”工程，到2020年，全市天然气年消费量不低于0.1亿立方米。

鼓励绿色产品消费。继续推广高效节能电机、节能环保汽车、高效照明产品等节能产品。加大新能源汽车推广力度，加快电动汽车充电基础设施建设。组织实施“以旧换再”试点，推广再制造发动机、变速箱，建立健全对消费者的激励机制。实施绿色建材生产和应用行动计划，推广使用节能门窗、建筑垃圾再生产品等绿色建材和环保装修材料。推广环境标志产品，鼓励使用低挥发性有机物含量的涂料、干洗剂，引导使用低氨、低挥发性有机污染物排放的农药、化肥。鼓励选购节水龙头、节水马桶、节水洗衣机等节水产品，开展节能节水器具占比统计工作，实时掌握节能节水家电市场占有率，到2020年，广水市中心城区能效标识2级以上的节能、节水器具市场占有率达到60%以上，2022年该项指标达到70%以上。

完善绿色采购制度。推动绿色采购从规范性制度向强制性制度转变，为了保障绿色政府采购的有效实施，通过制定完善的绿色政府采购战略，鼓励推行政府绿色采购制度。严格执行政府对节能环保产品的优先采购和强制采购制度，扩大政府绿色采购范围，健全标准体系和执行机制，提高政府绿色采购规模，并出台政策鼓励企业参与绿色采购，采购清单需符合最新发布的《环境标志产品政府采购清单》。规划期间，广水市政府绿色采购比例保持在85%以上。

建设企业绿色文化。引导企业绿色生产，鼓励和支持企业实行产品绿色设计和绿色制造，使用绿色材料和环保包装材料，建立健全绿色产品质量监督体系。敦促企业严格遵守环保法律法规，履行生态环保责任，创建节约、清洁、低碳、安全发展的绿色企事业单位。建立企事业单位环境信用评价体系，完善激励与惩罚相结合的企事业单位环境社会责任落实机制，建全企事业单位环境社会责任信息披露制度。

- 第32条 完善源头保护制度

逐步完善规划环评制度。积极推动建立生态环境部门与发改、自然资源和规划、交通、水利和湖泊等部门的联动机制，推进规划环评早期介入规划编制过程，加强其与规划编制的互动。对于有重大环境影响的规划，规划编制机关应及时开展该项规划环境影响的跟踪评价，将评价结果报告规划审批机关。将规划环评结论作为规划所包含建设项目环评的重要依据，建立规划环评与项目环评的联动机制。已经开展了环境影响评价的规划，其包含的建设项目环境影响评价的内容可以根据规划环境影响评价的分析论证情况予以适当简化，简化的具体内容以及需要进一步深入评价的内容都应在审查意见中明确。规划期间，广水市规划环评执行率保持在100%。

严格执行污染物排放总量控制制度。严格落实随州市“十三五”下达的总量控制目标，通过科学的数学模型与先进技术测算各流域、区域每年可承受的纳污总量，确定各类污染物每年的允许排放量，将减排工作纳入各部门、乡镇的年度党政考核目标。生态环境、科经、农业农村、交通等部门每年均应制定总量减排实施方案，以各自主要负责实施的减排项目为抓手，切实削减各项污染物排放。加强生态环境部门与科研院所、高校的合作，完善污染物排放统计的研究方法和技术体系，将自行监测数据与排污单位申报数据科学辨识、筛选、结合，科学准确地对各排污单位向水、大气等排放污染物的种类、数量和浓度等指标进行统计。严格执行国家产业政策、环保法律法规，建立并完善建设项目环境准入制度，保证不新增高压污染源；同时生态环境部门继续保持对重点排污单位的高强度监管力度，加强加大对一般排污单位的监管力度和范围，对超标排放单位试行限期治理或停产整治。

全面落实最严格水资源管理制度。围绕湖北省及随州市提出的加快实施最严格水资源管理制度试点要求落实最严格水资源管理制度，严守水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”。2018年，完成河流纳污限排总量的论证和核定，保障生态基流，按照多年平均来水量的10%折算后，明确各大中型水库和小（1）型水库的生态流量。明确水资源管理指标、监控评价、责任考核、服务、保障“五大体系”工作任务、工作路线、保障措施；出台实行最严格的水资源管理制度意见、实施方案和考核办法；建立水资源管理系统，逐步提高水资源统计、计量、监测能力。到2020年，全市用水总量控制在4.2亿m3以内。

积极探索河流湖泊自然岸线保护制度。认真落实十九大精神，以应山河、广水河、府河为重点，开展自然岸线保有量调查，保护岸线的自然属性和原始景观，构建广水市自然岸线格局。将自然岸线总量指标作为考核指标纳入领导干部考核方案，依照岸线所属行政区域将保护责任落实到位。制定自然岸线零削减制度，严格保护、全面禁止开发自然岸线，避免自然弯曲的岸线人为裁弯取直或固化行为，保护水生生物繁衍生育场所不被破坏，维持水生生物系统稳定性。高效利用已开发的人工岸线，探索开发较为完善的河流岸线修复工作。

    - 第33条 完善过程严管制度

健全资源有偿使用制度。坚持资源公有、物权法定，明确全部国土空间各类自然资源资产的产权主体，对河流、森林、山岭、荒地、湿地等所有自然生态空间统一进行确权登记。坚持资源优化配置、可持续发展、力求公平与效率三项原则，建立健全全民所有自然资源的有偿使用制度，更多引入竞争机制进行配置，完善土地、水、森林、矿产资源有偿使用制度。在充分考虑资源所有者权益和生态环境损害成本基础上，完善自然资源及其产品价格形成机制。发挥资源产出指标、使用强度指标及安全标准等的标杆作用，促进资源公平出让、高效利用。

严格执行《排污许可证管理办法（试行）》。生态环境部门对不同类排污单位试行区别管理，对污染物产生量大、排放量大或者环境危害程度高的排污单位实行排污许可重点管理，对其他排污单位实行排污许可简化管理。制定排污许可执法计划，明确执法重点和频次，检查企业落实排污许可证相关要求的情况。鼓励社会公众、新闻媒体等对排污单位的排污行为进行监督；同时排污单位及时公开有关排污信息，自觉接受公众监督。对于存在无排污许可证排放污染物情形或存在违反排污许可证行为的排污单位，应严格依法进行处罚。到2018年，完成钢铁、屠宰及肉类处理加工、其他农副食品加工等行业许可证核发工作；到2020年，全市固定污染源排污许可证完成全覆盖。

逐步完善环境信息公开制度。生态环境部门可通过政府网站、公报、新闻发布会以及报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公开环境信息；政府网站生态环境部门页面须公布政府环境信息公开指南和政府环境信息公开目录，率先发布各类环境信息，并及时更新，不断推动政府环境信息公开。认真落实《企业事业单位环境信息公开办法》，强制全市重点排污企业通过其网站、报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，鼓励企业事业单位自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。重点排污企业若未按照规定进行环境信息公开，生态环境部门按照环保法规定责令公开并作出相应处罚。到2020年，广水市环境信息公开率达到80%。

全面推行河库长制。遵循河库自然生态规律，在经济社会发展规划和各领域、各部门、各行业专项规划中，统筹考虑地区水资源条件、环境承载能力、防洪要求和生态安全，逐步推进水利和湖泊、农业农村、林业、自然资源、交通运输等部门与河湖环境有关的规划“多规合一”，注重生态环境保护和可持续发展。2018年，划定《广水市重要河道管理范围》，完成全市22条重点河流“一河一策”的编制、审查、批复，对府河、澴河、徐家河部分河段实施水生态综合治理，开展水生态修复，统筹解决河库水环境问题。2019年，将小微水体纳入河（湖）长制管理。建立河库日常监管制度，利用信息技术实行河库动态监管。落实河库管理保护执法监管责任主体、人员、设备和经费。严厉打击涉河涉库违法行为，坚决清理整治非法排污、设障、捕捞、养殖、采砂、采矿、围垦、倾倒废弃物和非法侵占水域岸线、湿地保护区、自然保护区等活动。

    - 第34条 完善后果奖惩制度

贯彻落实《生态文明建设目标评价考核办法》。采取评价和考核相结合的方式，实行年度评价、五年考核。根据国家制定的绿色发展指标体系及考核目标体系，结合自身特色，探索创建广水市绿色发展指标体系以及考核目标体系，并按照指标体系进行年度评价以及五年考核。年度评价应在每年8月底完成，评价结果向社会公布，并纳入生态文明建设目标考核。广水市对照考核目标体系开展自查，在2022年的6月底前，向随州市报送生态文明建设目标任务完成情况自查报告，并抄送考核牵头部门。逐年加大广水市生态文明建设工作占党政实绩考核的比例，到2020年该项指标能够达到20%以上。

实行生态文明建设奖励机制。研究并出台生态文明建设工作奖励办法，设置专项财政资金，根据生态文明建设考核办法，对在生态环境保护和治理修复、污染防治、项目建设、生态产业发展、生态文化建设、环保能力建设和生态文明建设示范乡镇、村等绿色创建过程中表现突出、取得优异成绩的单位和个人实施奖励。由财政部门负责加强对资金使用的监督管理和项目的绩效评价工作；环境保护等有关部门负责加强对生态文明建设项目的监督管理。

积极探索自然资源离任审计制度。坚持因地制宜、重在责任、稳步推进原则，根据广水市生态功能分区、自然资源资产禀赋特点和生态环境保护工作重点，结合领导干部的岗位职责特点，以自然资源资产负债表为抓手，有针对性地组织开展领导干部自然资源资产离任审计试点。充分运用审计手段、行政手段，敦促各职能部门收集整理自然资源资产基础信息，探索编制自然资源资产负债表，切实为领导干部自然资源资产离任审计夯实基础。积极争取市党委、政府的支持，在人员编制上给予倾斜，借助公开招考、特殊人才引进、人才引进绿色通道和政府购买社会服务等多种方式，破除审计人才瓶颈问题，保障自然资源离任资产审计顺利开展。到2020年，广水市形成成熟的自然资源资产负债表编制体系，自然资源资产离任审计制度严格执行。

严格执行生态环境损害责任终身追究制度。贯彻落实党的十九大精神，强化党政领导干部生态环境和资源保护职责，切实落实《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》。对于有《办法》规定的追责情形的领导干部，必须按照职责依法对生态环境和资源损害问题进行调查，在根据调查结果依法作出追究；追责对象涉嫌犯罪的，及时移送司法机关依法处理。市党委在党政领导班子成员选拔任用工作中，按规定将资源消耗、环境保护、生态效益等情况作为考核评价的重要内容。充分公开政府环境信息，引导社会公众的监督和评价，形成多层次、多主体的事先监督体系，降低领导干部盲目环境决策的可能性。

    - 第35条 完善环境经济政策

创新投融资机制。以保障资金的持续性与稳定性为重点，建立政府环保投入常态化机制，研究设立环保专项基金，对本地企业污染治理。吸引社会资本环保投入，鼓励民间资本采取私募等方式发起设立主要投资于生态环保等领域的产业投资基金，采用第三方治理的企业采用低息、无息贷款、融资担保、补贴奖励的形式予以支持，并适当延长还款期限，对银行、风险投资公司等环保投入予以风险与收益补偿。

建立生态补偿制度。按照“统筹区域协调发展，责、权、利相统一”原则，突出重点，分步实施，以政府主导和市场调节相结合的方式，在城镇饮用水水源地保护区、市域主要河流流域、区域大气环境、耕地、矿产资源、森林资源、生态湿地等生态环境领域，探索建立补偿架构科学合理、补偿资金来源明确、资金使用管理监督规范、补偿配套制度完善、补偿保障有力的长效机制。生态补偿资金每年由市按上述标准核定后，拨付镇（街道）、村（社区），主要用于生态环境的保护、修复和建设；对直接承担生态保护责任的、低于当地平均水平的低收入农户予以补贴；发展镇、村社会公益事业和村级经济发展等。具体操作办法由市财政部门会同相关部门研究制定。

健全企业环境信用评价体系。认真落实《湖北省企业环境信用评价办法（试行）》，完善企业环境信用评价体系，建立环境保护“守信激励、失信惩戒”机制，健全企业环境信用与信贷、税收等挂钩的激励奖惩机制，对雅都恒兴纸业、大自然农业、永阳防水、中烟广水卷烟厂、华鑫冶金、正源环保等国控、省控、市控企业先行推行环境信用评价。对环保诚信企业采取激励性措施，引导环保良好企业持续改进环境行为，对环保警示企业采取约束性措施，对环保不良企业采取惩戒性措施。生态环境部门记录企业的环境行为信息，建设环境行为信息管理系统，对企业环境信用评价工作实施信息化管理。

    - 第36条 完善市场运行机制

推行环境污染第三方治理。出台环境污染第三方治理相关政策，界定相关主体的权责关系，对不按要求进行污染治理的企业，强制实施第三方污染治理，所需费用全部由责任主体承担。建立污染治理收益的共享机制，第三方治污企业可以从修复的环境、土地中获得收益。要求银行等金融机构为污染治理的第三方服务企业的融资提供便利及相应的优惠政策。引导污水处理厂、垃圾填埋场、医疗废物处理厂、养殖污染治理和餐饮企业积极配合参与第三方治理。

加快节能环保等绿色产品认证。落实对绿色产品研发生产、运输配送、消费采购等环节的财税金融支持政策，加强绿色产品重要标准研制。建立绿色产品标准推广和认证采信机制，引导企业进行合适的绿色产品认证，加快绿色产品的认证步伐，使绿色产品生产企业有章可循，有规可矩。通过新闻媒体和互联网等渠道，大力开展绿色产品公益宣传，加强绿色产品标准、认证、标识相关政策解读和宣传推广，推广绿色产品优秀案例，为绿色产品的发展奠定良好的基础。

    - 第37条 加快培育生态文明意识

完善生态文明教育体系。把生态文明知识和课程纳入国民教育体系，加强青少年生态文明意识教育，建设一批生态文明教育基地，将低碳、绿色、环保、生态等理念渗透到学校的日常教学之中，培养青少年的生态文化观念和生态伦理意识，深化对环境保护的认识和理解，激发积极参与生态文明建设的热情。定期开展面向社会公众的生态文明专题培训班，开展企业法人生态环境法治和知识培训，普及生态文明知识。加强对领导干部的生态文明教育与培训，着力提高广大党员干部的环境保护意识，提高各级领导干部生态文明建设的决策水平，将生态文明纳入任职、晋升的考核内容。规划期间，广水市党政干部参加生态文明培训比例保持在100%。

打造生态文明宣传阵地。稳步建设以创建省级文明城市、环保中心工作、污染减排、循环经济、生态文明建设、农村环境保护为宣传重点的专栏，如《创建省级文明城市》、《环境保护在行动》、《洁美广水》、《美丽乡村 百里画廊》、《广水市第二届“美丽乡村社区”风采录》、《非遗传承与保护》等栏目。以印台山生态文化公园为核心，打造生态文明宣传教育基地，凸显广水生态文明建设特色。制订发布“广水市生态文明行为规范”，设立“生态文明单位”、“生态文明使者”荣誉称号，树立和宣扬生态环境保护典型，引导社会生态环境行为。加强与生态文明相关的精品文艺创作生产，培育打造生态文化品牌，深入开展特色生态文化创建工作。推进生态文明建设人才培养工程，加强基层生态文化队伍建设，建立一支专兼结合的基层文化队伍，全面提高基层文化干部的综合素质。将生态文明融入十星级文明户创建标准，以十星级文明户创建为抓手，推动生态文化在农村普及。

创新生态文明宣传方式。以受众易于接受为落脚点，借助新媒体，搭建新载体，加大生态环保宣传力度。充分运用公益广告、社会主义核心价值观动漫、创建文明城市微电影、《中国广水网》、《云上广水》、广水电视微信公众号等多种形式，拓展微信微博、网络传播渠道，紧密围绕环境保护中心工作，开展好贴近实际、贴近群众、贴近基层，主题明确、内容丰富、社会参与、成效凸显的宣传活动。

开展生态文明宣传活动。全面开展各个层面的创建活动，不断推动生态文明建设向纵深发展。围绕世界湿地日、世界水日、世界地球日、“六·五”环境日、国际生物多样性日“五大节点”，以环保宣传为重要手段，以形式多样、内容丰富、创新突出的系列活动引领公众积极参与，发挥好宣传主导作用，提高公众参与环保、支持环保的热情，进一步推动生态文明和环境保护知识“进社区、进家庭、进机关、进工地、进学校、进商场、进企业、进酒店、进医院、进公交”十进活动，积极构建立体环保宣传教育体系，扩大宣传覆盖面。到2020年，广水市公众生态文明知识知晓度及公众对生态文明建设的满意度均达到80%以上。

- 第38条 全力实施生态文明建设细胞工程

大力推进湖北省及国家生态文明建设示范乡镇的创建工作，制定创建计划，分解创建任务，实施生态文明建设示范市“细胞工程”。深入总结吴店镇、郝店镇、马坪镇、陈巷镇等省级生态乡镇以及桃源村、白龙村、老虎岗村等省级生态村创建经验，逐步推广到其它街道、乡镇及行政村。充分发挥生态环境部门在生态文明建设中的牵头作用，引导各街道、乡镇及行政村积极参与生态文明建设示范乡镇、村创建工作。参照国家“以奖代补”政策，建立完善生态文明示范创建奖励机制，对达到建设标准并命名的省级及以上生态文明示范乡镇、生态文明示范村给予奖励。到2020年底前，省级及以上生态文明建设示范乡镇、村占比分别达到80%以上；到2023年，国家生态文明建设示范乡镇占比达到80%以上。

- 第五章 重点工程与效益分析

根据创建国家及湖北省生态文明建设示范市规划指标，为确保生态文明建设的顺利进行，本次规划从《广水市经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《十四五规划重点工程广水市项目表》以及各职能部门重大项目库中遴选出有助于创建生态文明建设示范市指标改善的部分项目组成了规划重点项目库。

    - 第39条 重点项目及投资估算

广水市创建国家生态文明建设示范市规划重点工程项目包括生态空间、生态经济、生态环境及生态生活四部分，共35项，共计约82.00亿元，其中：

——生态空间项目2个，投资约11.00亿元，主要为受保护地区建设类项目。

——生态经济项目11个，投资约32.64亿元，分为生态工业、生态农业及旅游业、清洁能源3个子类型。

——生态环境项目8个，投资约12.26亿元，分为污染防治、生态修复、森林抚育3个子类型。

——生态生活项目14个，投资约26.10亿元，分为饮水安全、污水处理、垃圾处理、厕所革命、环境卫生综合整治、绿色交通及建筑6个子类型。

    - 第40条 资金来源

广水市创建国家生态文明建设示范市规划项目均来源于《广水市经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《十四五规划重点工程广水市项目表》及各职能部门重大项目库，其资金来源按照建设主体、收益主体及是否具有经济效益而有所区别。对于不能通过收费等形式直接收回投资的公共项目，如各类基础设施建设，环境污染修复等项目，以地方自筹、上级财政补助为主；对于能直接产生经济效益的项目，如工业企业产业升级，生态农业、生态旅游业开发等项目，以建设主体为主，通过企业自筹、贷款及市场融资等渠道筹措资金。

    - 第41条 环境效益

形成生态安全格局。通过生态功能分区，结合大型生态区的管育，关键性自然生态走廊和节点的建设，将形成市域生态安全格局。规划末期，全市生态保护红线区域及耕地面积不减少、质量不降低、性质不改变，规划末期全市森林覆盖率达到40%以上，湿地保护率保持在39%以上，区域自然生态系统功能得到维护，生物多样性得到提高，生态环境状况指数持续走高并达到60以上。城乡面貌进一步改善，为城乡居民的休憩提供优美的场所。同时各项抗灾、减灾和防范生态环境风险的体系将逐步健全，抵御生态环境风险的能力进一步增强。

改善城乡环境质量。在示范市建设过程中，城乡绿地系统、生态居住区建设和环境综合整治将不断完善，各主要污染物排放总量将得到有效控制，城乡环境质量将进一步得到改善。首先，水污染将得到根本治理，黑臭水体彻底消除，应山河、广水河、府河水质进一步提升，城镇污水处理率达到95%以上；其次，固体废弃物得到安全处理，城镇生活垃圾全部得到无害化处理，垃圾分类工作取得阶段性进展，工业固体废物全部实现集中处置；第三，空气质量明显改善，噪声污染得到有效控制，土壤环境得到有效保护；第四，中心城区和建制镇人均绿地面积等大幅提高，逐步形成生态功能完善、环境优美、生活舒适的人居环境。

改善农业农村生态环境。通过全面发展生态农业、生态旅游业和开展美丽乡村、宜居村庄、森林小镇建设，不断改善农村生态环境条件，防止和控制农作物污染及畜禽渔等养殖业污染，基本消除农村垃圾污染和生活污水污染，推动全市“三品一标”农产品生产和农民人居环境的改善。同时示范市的建设将提高村镇饮用水卫生合格率、增强农业生态系统抗灾能力、降低农药化肥施用强度，为广水市农业生态系统安全、健康、高效、持续发展提供有力支撑。

    - 第42条 经济效益

直接有效推动经济增长。规划期间，创建生态文明建设示范市将投入68.92亿元，可以直接拉动全市经济的增长，增加居民收入。其中生态工业建设工程中工业园区生态化改造和清洁生产技术推广，可以提高生产效率和废物综合利用率，达到节能减排、降低资源消耗、减少成本支出、增加经济效益的目的；生态农业建设工程中绿色有机农产品基地建设可通过提高农产品质量，提升农产品附加值，促进农业增收；生态旅游业建设工程充分利用广水市优美的生态环境，吸引国内外游客，增加外汇收入、拉动内需和提高就业率，直接增加经济收入。

有力促进经济持续快速健康发展。以创建生态文明建设示范市为契机，通过实施严格的主体功能产业准入制度、优化调整产业结构、推行清洁生产、加大高新技术投入、发展生态产业，可以有效改变目前广水市资源、能源利用效率低和污染重的粗放型经济增长方式，使全市经济结构更加合理，产业结构更加优化，经济运行质量明显提高，经济可持续发展能力进一步增强，全市经济继续保持较快增长。规划末期，广水市应当实施清洁生产审核的企业全部通过审核，工业企业污染物全部达标排放；全市节约集约、清洁生态型工、农业体系日趋完善，达到“两增一减”目标：农业废弃物综合利用率达到95%以上，有机、绿色食品种植面积的比重达到50%以上，全市用水总量不超过控制目标值，且单位地区生产总值用水量降低至70立方米/万元。

增强招商引资能力。通过创建生态文明建设示范市，广水市城乡基础设施将更加完善，城市服务功能将显著增强，环境将更加优美，整个城市的品位和形象得到大幅提升，投资环境的竞争力大大增强，知名度进一步提高，成为国内外资本的投资热土，为广水市经济发展带来强劲的推动力。

    - 第43条 社会效益

提高居民生活质量。通过创建生态文明建设示范市，城乡环境基础设施将更加完善，城乡环境面貌将进一步得到改善，人们居住的环境将更加舒适，人与自然的关系将更加和谐。随着人均收入和城市化水平的不断提高、恩格尔系数和贫困人口的不断下降，交通、通讯、给排水、卫生等基础设施的不断完善以及城乡社会保障体系的日益完善，城乡二元结构将逐步消除，食品和饮用水安全得到有效保障，人民生活质量将得到显著提高。规划末期，城镇污水处理率及农村卫生厕所普及率均达到95%以上，城镇生活垃圾无害化处理率达到90%以上，村庄环境卫生综合整治率达到65%以上。

提高人口素质。通过创建生态文明建设示范市，进一步加大对文化教育基础设施的投入，居民受教育人口比例和受教育程度都将不断提高。随着生态文明建设的不断深入，将有效推动广水市传统文化与现代生态文明的有机结合，全民生态素养逐步提高，生态意识不断加强，居民传统生产、生活方式及价值观念向环境友好、资源高效、系统和谐、社会融洽的生态文化转型，生态文明体制改革取得重大突破。规划末期，广水市建立系统完整的生态文明制度体系，政府生态文明建设工作占党政实绩考核的比例达到20%以上，自然资源资产负债表、自然资源资产离任审计、生态环境损害责任追究、河湖长制等制度得到严格执行。

普及生态文化理念。通过生态文化建设，不断提高居民生态环境意识。使选择循环经济的产品、回收利用废旧物资、有效使用能源、保护生物物种等绿色消费观念深入人心，从而形成绿色消费市场，并最终实现可持续消费，促进居民的环保意识、消费品位和生态文化素质不断提高，保障广水市生态系统的健康持续发展。规划末期，全市绿色采购比例保持在80%以上，城镇新建绿色建筑比例达到40%以上，节能、节水器具普及率达到70%以上。

- 第六章 保障措施

    - 第44条 组织保障

建立规划领导机构。创建生态文明建设示范市是一个庞大的系统工程，生态文明建设示范市规划的实施组织涉及到各个部门，具有很强的综合性。应成立创建生态文明建设示范市统一的领导小组，统一组织领导生态文明建设示范市建设。领导组下设生态文明建设办公室，在领导小组的领导下开展生态文明建设日常工作；各街道、乡镇、各重点部门也要成立相应机构，负责本辖区、本部门的生态文明建设工作。

建立规划实施协调机制。各相关部门要加强对生态文明建设工程的规划和建设的业务指导，建立互相协调、分工负责、齐抓共管的环境监督管理和工作运行机制。根据生态文明建设示范市创建的总体部署和各街道、乡镇及各部门的具体实际，建立科学、合理、明确的非均衡考核体系，制定生态文明建设示范市创建时间表和任务分解手册，把创建生态文明建设示范市的各项任务落实到各街道、乡镇及各部门，不断地对各项考核指标进行动态的监测，从工程质量、投资控制、财务管理等方面进行年度考核评比，评估规划的实施成效，奖惩兑现，充分调动责任部门的工作积极性。

    - 第45条 制度保障

建立目标责任制。将创建目标和任务进行分解，按年度与各街道、乡镇及各部门签订工作目标责任书，实行年终考核，把创建生态文明建设示范市的成效列入工作业绩考核内容之中。各街道、乡镇及各部门应制定创建生态文明建设示范市的实施方案或工作计划，通过不定期召开会议，对工作进展情况进行调度。建立阶段总结、定期上报制度，各成员单位每半年向创建生态文明建设示范市工作领导小组办公室提交半年和全年工作报告。

建立项目引进的综合决策机制。成立创建生态文明建设示范市技术专家组，逐渐建立和完善专家咨询、决策支持系统。以生态功能区划为基础，从广水市可持续发展的角度出发，以政府为主导，充分发挥专家咨询、公众参与的作用，实施分功能区管理，积极引进环境友好产业以及高精尖产业，严格限制高耗能、高污染项目落地。

实施全民生态文明监管制度。建设生态文明和推进生态保护不仅是政府的事，而且是社会各界和全体市民的共同事业。要明确社会各界在生态文明建设示范市创建过程中的职责和任务。在加强人大、政协对创建生态文明建设示范市重点工程实施情况定期监督的同时，强化社会监督机制，健全群众监督举报制度。充分发挥新闻媒介的舆论作用，将生态保护与建设的先进事例进行报道和表扬，对有悖于生态保护与建设要求的事情公开曝光。

    - 第46条 资金保障

拓展资金筹措渠道。坚持多渠道并举的原则，从根本上解决生态文明建设示范市建设资金的投入问题，将各街道、乡镇从事生态文明建设所需经费纳入年度部门财政预算。大力开展各类水体、森林保护、环境综合整治，争取湖北省生态文明建设以奖代补资金，同时设立生态环境保护与建设专项资金，积极争取国际国内贷款和双边合作。大力开展PPP模式，鼓励和支持社会资金投向生态文明建设，形成政府、企业、个人共同参与、国内外多方融资，多形式、多渠道、多层次筹集资金投入机制。

加大规划资金监管力度。做好资金使用申请的审核、资金使用过程的监督、资金使用效率的检查以及资金使用失误的责任追究等一系列工作，建立严格有效的资金监管制度。明确部门责任，各项目主管部门要担负资金监管的责任，审计部门对生态文明建设资金进行追踪，造成使用资金失误由监察部门进行问责。

推进生态文明建设项目产业化进程。推进垃圾、污水集中处理和环保设施运营的市场化运作，引进一批具有一定规模的环境污染治理公司提供污染治理的社会化、专业化服务。进一步探索和推广生态补偿、水权转让、排污权交易、矿业权招标拍卖等办法，充分发挥市场机制在资源配置中的作用。

    - 第47条 科技保障

加快推广先进环保技术。积极开发、引进清洁生产、生态环境保护、资源综合利用与废弃物资源化、生态产业等方面的各类新技术、新工艺、新产品。推动互联网与生态文明建设深度融合，利用网络技术、“3S”技术、智慧地图等先进信息技术，建立广水市生态文明建设决策支持信息系统，切实提高广水市生态文明建设的信息化水平。积极开展生态旅游、生态环境恢复、环境污染治理技术的推广，促进广水市环境保护技术与生态产业发展水平的提高。

强化环境保护基础研究。完善广水市环境科技研究体系和创新环境，积极开展与省内省外各个高校的合作，结合广水市实际，进行生态系统服务、生态环境承载力评估、生态安全阈值、水环境容量动态预测等基础理论研究，为生态环境保护、环境管理、环境监测、污染防治、监督执法等提供坚实的理论依据。

加强专业人才队伍的建设。建立一套有利于专业人才培养和使用的激励机制，创建和完善科学的专业人才引进和培养制度。建立专项基金，引进生态文明建设所需的各类高科技人才。同时加强对从事生态环境保护、生态经济建设专职人员的技术培训，培养一支懂业务、善协调、会管理的生态文明建设示范市建设专业队伍。

- 附表1 规划指标及对标分析一览表

| 领域 | 任务 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 省级指标值 | 国家级指标值 | 指标属性 | 2017年现状值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态空间 | （一）空间格局优化 | 1 | 生态保护红线 | - | 划定并遵守 | 划定并遵守 | 约束性 | 划定并遵守 | 均达标 |
|  |  | 2 | 耕地红线 | - | 遵守 | 遵守 | 约束性 | 遵守 | 均达标 |
|  |  | 3 | 受保护地区占国土面积的比例 （丘陵） | % | ≥30 | ≥22 | 约束性 | 18.91 | 均未达标 |
|  |  | 4** | 规划环评执行率 | % | — | 100 | 约束性 | 100 | 达标 |
| 生态经济 | （二）资源节约利用 | 5 | 单位地区生产总值能耗 | 吨标煤/万元 | ≤0.81且能源消耗总量不超过控制目标值 | ≤0.70且能源消耗总量不超过控制目标值 | 约束性 | 0.41 | 均达标 |
|  |  | 6 | 单位地区生产总值用水量 | 立方米/万元 | 无此项指标 | 用水总量不超过控制目标值≤70 | 约束性 | 114.47 | 未达标 |
|  |  | 7 | 单位工业用地工业增加值 | 万元/亩 | ≥65 | ≥65 | 参考性 | 81.47 | 均达标 |
|  | （三）产业循环发展 | 8 | 农业废弃物综合利用率：秸秆综合利用率 | % | ≥90 | ≥95 | 参考性 | 86.33 | 两项分指标均未达标 |
|  |  |  | 农业废弃物综合利用率：畜禽养殖场粪便综合利用率 | % | ≥90 | ≥95 |  | 66.2 |  |
|  |  | 9 | 一般工业固体废弃物处置利用率 | % | ≥90 | ≥90 | 参考性 | 100 | 均达标 |
|  |  | 10 | 有机、绿色、无公害农产品种植面积的比重 | % | ≥40 | ≥50 | 参考性 | 21 | 均未达标 |
| 生态环境 | （四）环境质量改善 | 11 | 环境空气质量：质量改善目标 | - | 不降低且达到考核要求 | 不降低且达到考核要求 | 约束性 | 达到考核要求 | 一项分指标未达标 |
|  |  |  | 环境空气质量：优良天数比例 | % | ≥80 | ≥85 |  | 78.2 |  |
|  |  |  | 环境空气质量：严重污染天数 | - | 基本消除 | 基本消除 |  | 基本消除 |  |
|  |  | 12 | 地表水环境质量：质量改善目标 | - | 不降低且达到考核要求 | 不降低且达到考核要求 | 约束性 | 未达到考核要求 | 三项分指标未达标 |
|  |  |  | 地表水环境质量：水质达到或优于Ⅲ类比例（丘陵） | % | ≥85 | ≥75 |  | 40 |  |
|  |  |  | 地表水环境质量：劣五类水体 | - | 基本消除 | 基本消除 |  | 基本消除 |  |
|  |  |  | 地表水环境质量：城市黑臭水体 | - | 完成整治目标 | — |  | 未完成整治目标 |  |
|  |  | 13 | 土壤环境质量：质量改善目标 | - | 不降低且达到考核要求 | 不降低且达到考核要求 | 约束性 | 不降低且达到考核要求 | 均达标 |
|  |  | 14** | 主要污染物总量减排 | - | — | 达到考核要求 | 约束性 | 达到考核要求 | 达标 |
|  | （五）生态系统保护 | 15 | 生态环境状况指数 | - | ≥60且不降低 | ≥55且不降低 | 约束性 | 63.92但呈降低趋势 | 均未达标 |
|  |  | 16 | 森林覆盖率（丘陵） | % | ≥30 | ≥40 | 约束性/参考性 | 39.97 | 省达标国家不达标 |
|  |  | 17* | 湿地保护率 | % | ≥30 | — | 约束性 | 39.00 | 均达标 |
|  |  | 18 | 生物物种资源保护：重点保护物种受到严格保护 | - | 执行 | 执行 | 参考性 | 执行 | 均达标 |
|  |  |  | 生物物种资源保护：外来物种入侵 | - | 不明显 | 不明显 |  | 不明显 |  |
|  | （六）环境风险防范 | 19 | 危险废物安全处置率 | % | 100 | 100 | 约束性 | 100 | 均达标 |
|  |  | 20 | 污染场地环境监管体系 | - | 建立 | 建立 | 参考性 | 未建立 | 均未达标 |
|  |  | 21 | 重、特大突发环境事件 | - | 未发生 | 未发生 | 约束性 | 未发生 | 均达标 |
| 生态生活 | （七）人居环境改善 | 22 | 村镇饮用水卫生合格率 | % | 100 | 100 | 约束性 | 76.5 | 均未达标 |
|  |  | 23 | 城镇污水处理率（县级市） | % | ≥85 | ≥95 | 约束性 | 90 | 省达标国家未达标 |
|  |  | 24 | 城镇生活垃圾无害化处理率 （中部地区） | % | ≥85 | ≥90 | 约束性 | 65 | 均未达标 |
|  |  | 25 | 农村卫生厕所普及率 | % | ≥90 | ≥95 | 参考性 | 87.2 | 均未达标 |
|  |  | 26 | 村庄环境卫生综合整治率 （中部地区） | % | ≥65 | ≥65 | 约束性 | 6.98 | 均未达标 |
|  | （八）生活方式绿色化 | 27 | 城镇新建绿色建筑比例（中部地区） | % | ≥30 | ≥40 | 参考性 | 30 | 省达标国家未达标 |
|  |  | 28 | 公众绿色出行率 | % | ≥40 | ≥50 | 参考性 | 75 | 均达标 |
|  |  | 29 | 节能、节水器具普及率（中部地区） | % | ≥60 | ≥70 | 参考性 | 40 | 均未达标 |
|  |  | 30 | 政府绿色采购比例 | % | ≥80 | ≥80 | 参考性 | 85 | 均达标 |
| 生态制度 | （九）制度与保障机制完善 | 31 | 生态文明建设规划 | - | 制定实施 | 制定实施 | 约束性 | 正在制定 | 均未达标 |
|  |  | 32 | 生态文明建设工作占党政实绩考核的比例 | % | ≥20 | ≥20 | 约束性 | 12 | 均未达标 |
|  |  | 33 | 自然资源资产负债表 | - | 编制 | 编制 | 参考性 | 编制 | 均达标 |
|  |  | 34 | 固定源排污许可证覆盖率 | % | 100 | 100 | 约束性 | 4 | 均未达标 |
|  |  | 35** | 国家生态文明建设示范乡镇占比 | % | — | ≥80 | 约束性 | 0 | 未达标 |
|  |  | 36* | 省级及以上生态文明建设示范乡镇占比 | % | ≥80 | — | 约束性 | 23.53 | 未达标 |
|  |  | 37* | 自然资源资产离任审计 | - | 开展 | — | 参考性 | 开展 | 达标 |
|  |  | 38* | 生态环境损害责任追究 | - | 开展 | — | 参考性 | 开展 | 达标 |
|  |  | 39* | 河湖长制 | - | 全面推行 | — | 约束性 | 全面推行 | 达标 |
| 生态文化 | （十）观念意识普及 | 40 | 党政领导干部参加生态文明培训的人数比例 | % | 100 | 100 | 参考性 | 100 | 均达标 |
|  |  | 41 | 公众对生态文明知识知晓度 | % | ≥80 | ≥80 | 参考性 | 71 | 均未达标 |
|  |  | 42 | 环境信息公开率 | % | ≥80 | ≥80 | 参考性 | 66.67 | 均未达标 |
|  |  | 43 | 公众对生态文明建设的满意度 | % | ≥80 | ≥80 | 参考性 | 76 | 均未达标 |

备注：*指标为湖北省生态文明建设示范县（县级市）特色指标；

**指标为国家生态文明建设示范县（县级市）特色指标。

- 附表2 规划重点项目库

| 领域 | 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 建设年限 （年） | 总投资 （万元） | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态空间 | （一） | 受保护地区建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 鄂北生态屏障及生物多样性保护项目 | 新建 | 广水市 | 中华山省级鸟类保护区及大贵寺市级自然保护区生态屏障及生物多样性保护。主要内容：水源涵养、植被恢复、野生动植物保护等。 | 2018-2020 | 10000 | 市政府 |
|  | 2 | 湿地公园建设项目 | 新建 | 广水市 | 黑虎冲湿地公园4500亩、灵台山湿地公园2000亩、马都司生态新城水循环系统工程200亩、霞家河滨河湿地公园120亩。 | 2018-2020 | 100000 | 市政府 |
| 生态经济 | （二） | 生态工业 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 广水市昊森新能源科技有限公司年产锂电池1亿块项目 | 新建 | 十里街道 | 租赁厂房5000平方米，生产线3条，其它设备38台套。 | 2019-2020 | 5000 | 广水市昊森新能源科技有限公司 |
|  | 4 | 环保包装个性化定制与增值服务技改项目 | 新建 | 广水街道 | 本项目新建技术中心5000平方米及相关设施，购置带墨控装置的数字胶印机、丝印机、烫模机、制袋机及配套设备，建立环保包装技术中心，生产环保创意包装，为客户提供增值服务，推动本地区包装工业结构调整、转型升级。 | 2018-2019 | 5370 | 湖北广彩印刷有限公司 |
|  | 5 | 湖北昌宏纺织有限公司建设项目 | 新建 | 十里街道 | 占地面积108亩，一期完成24000m2厂房，根据项目产量和工艺要求，购进德国、意大利等国际顶尖智能化缝纫线生产设备，年产各类功能型缝纫线15000吨。 | 2018-2019 | 38000 | 湖北昌宏纺织有限公司 |
|  | 6 | 广水市工业基地循环经济综合配套项目 | 新建 | 十里街道 | 编制园区循环经济发展规划、园区产业发展规划、工业基地污水专项规划及村、社区环境建设规划，做好工业园区循环经济建设和生态环境保护工作。 | 2018-2020 | 70000 | 市政府，十里工业基地企业 |
|  | （三） | 生态农业及旅游业 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 广水市畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 新建 | 广水市 | 节水设施改造、粪污收集储存处理及基础设施建设工程、中小型沼气及配套设施、有机肥加工及配套工程、粪污消纳地及配套建设工程、公共服务支撑体系。 | 2018-2020 | 14078 | 市政府 |
|  | 8 | 红石河现代农业统筹示范区项目 | 新建 | 李店镇 | 以李店8公里红石河流域一河两岸的现代农业统筹试范区，打造三大产业经济带。 | 2018-2020 | 50000 | 李店镇 |
|  | 9 | 广水市花田故事农业综合体建设项目 | 新建 | 余店镇 | 土地流转及平整1万亩，建设内容为民宿、农家乐、仓储物流、手工坊、研发、游客、展览、交易中心合计600亩，河道8km，水系50km，道路60km，农耕文化设施、康养500个床位，年培训2万人次，年游客30万人次，农产品2.5万吨。 | 2018-2022 | 58000 | 广水米团生态农业有限公司 |
|  | 10 | 高标准农田建设项目 | 新建 | 十里办事处、蔡河镇等11个镇办31个村 | 土地平整、矿坑整修及水系整治等，土地面积4.77万亩 | 2019-2020 | 9540 | 市农业农村局 |
|  | 11 | 金鸡河水库 | 新建 | 武胜关镇 | 新建金鸡河水库灌溉工程，承雨面积29.75km2，总库容1258万方。项目建设永久占地1642.78亩，主要建设内容为：新建主坝、副坝、溢洪道、非常溢洪道、输水隧洞等枢纽工程，配套3.5公里供水管线及新建灌溉渠道。新增灌溉面积1.7万亩，可保障11.6万人饮水。 | 2019-2021 | 25927 | 市水利局 |
|  | （四） | 清洁能源 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 湖北能源广水吴店三期地面光伏电站项目 | 新建 | 吴店镇 | 30MW地面光伏项目建设。 | 2019-2020 | 22500 | 湖北能源 |
|  | 13 | 湖北能源广水吴店四期地面光伏电站项目 | 续建 | 吴店镇 | 40MW地面光伏项目建设。 | 2019-2020 | 28000 | 湖北能源 |
| 生态环境 | （五） | 污染防治 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 徐家河水库水生态治理工程 | 新建 | 长岭镇 | 岸线生态护坡；人工湿地净化工程；工业污染治理；面源污染防治，围网网箱拆除 | 2019-2024 | 32000 | 水利局 |
|  | 15 | 广水市公园路及护城河整治工程 | 新建 | 应山街道 | 道路全长2.14千米，隧道全长295.073米，新建桥梁1座，箱涵1座，并在道路下敷设给水、雨水、污水、电力、通信、燃气等专业管线，对河道进行拓宽，对河道绿地景观设计和道路绿化进行设计。 | 2019-2024 | 20560 | 住建局 |
|  | 16 | 澴水流域（应山河、广水河）污染综合治理 | 新建 | 应山、广水、十里、城郊、骆店等11个镇办 | 农村环境综合整治、农村饮用水水源地保护、规模以下畜禽养殖污染治理、排污口综合整治、河道综合治理及农业生产面源污染防控 | 2020-2022 | 27120 | 环保局 |
|  | （六） | 生态修复 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 广水市风电水保项目 | 新建 | 吴店镇、郝店镇、蔡河镇等 | 水土保护20平方公里，道路维护85公里，植被修复15平方公里。 | 2019-2020 | 35000 | 华润风电（广水）有限公司 国电长源广水风电有限公司 |
|  | （七） | 森林抚育 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 长江防护林工程 | 新建 | 全市 | 人工造林3万亩，封山育林12万亩。 | 2019-2023 | 2700 | 林业局 |
|  | 19 | 珍贵树种培育 | 新建 | 中华山林场大贵寺林场 | 人工造林640亩，改造培育860亩。 | 2019 | 100 | 中华山林场、大贵寺林场 |
|  | 20 | 森林抚育 | 新建 | 全市 | 中幼林抚育35万亩。 | 2019-2023 | 3000 | 林业局 |
|  | 21 | 精准灭荒工程建设 | 新建 | 全市 | 人工造林2.4万亩。 | 2019-2020 | 2160 | 林业局 |
| 生态生活 | （八） | 安全饮水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 饮用水水源地保护 | 新建 | 广水市 | 徐家河、花山、飞沙河、黑洞湾、霞家河、许家冲等6座水库水源地保护，入库河流整治建设等；河流上游水保林建设，水质监测、检测、及管理设施建设。 | 2020-2024 | 30000 | 水利局 |
|  | 23 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建 | 广水市 | 1、新建平林村4000m3/d水厂1座；2、8处规模水厂管网延伸工程；3、飞沙河农村安全饮水水厂、广水第二自来水公司、霞家河自来水厂等3处水厂改扩建。4、城乡供水一体化工程2处。5、重点骨干水源保护工程6处。6、水质净化设施改造配套工程8处。7、水质检测能力规模水厂水质化验室建设8处。8、规模水厂自动监控系统建设8处；区域农村饮水安全信息系统建设1处。 | 2020-2024 | 35000 | 水利局 |
|  | （九） | 污水处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 广水市镇级污水处理厂PPP项目 | 新建 | 各乡镇 | 12个乡镇建设13个污水处理厂（长岭镇2个），排水标准为一级B/一级A污水处理厂，日处理污水能力3万吨； 配套管网322653米。 | 2018-2020 | 34650 | 住建局 |
|  | 25 | 污水管网改造 | 新建 | 全市 | 武胜关镇管网建设5920米、府城河1600米，广水办事处20公里，南关社区1.12公里 | 2019-2023 | 10000 | 住建局 |
|  | 26 | 十里办事处污水处理厂 | 新建 | 十里办事处 | 新建4万吨污水处理厂，含1万吨工业废水处理 | 2019-2023 | 8000 | 住建局 |
|  | 27 | 应山污水处理厂提标改造 | 新建 | 应山街道办事处 | 应山街道办事处污水处理厂提标改造 | 2019-2020 | 4177 | 住建局 |
|  | 28 | 广水污水处理厂提标改造 | 新建 | 广水街道办事处 | 广水街道办事处污水处理厂提标改造 | 2019-2020 | 2758 | 住建局 |
|  | 29 | 广水市镇级污水处理厂PPP项目 | 新建 | 广水市 | 12个乡镇建设13个污水处理厂（长岭镇2个），日处理污水能力3万吨。配套管网322653米。 | 2019-2020 | 34650 | 住建局 |
|  | （十） | 垃圾处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 广水市生活垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 广水市 | 占地67.5亩，建设一条日处理垃圾量600t的垃圾焚烧线，每天处理垃圾600t的全厂生产能力，年上网电量约6853.4x104千瓦时。 | 2019-2020 | 37800 | 广水市康恒新能源有限公司 |
|  | 31 | 城乡垃圾收运一体化 | 新建 | 广水市 | 全市21个垃圾中转站（城郊办事处中转站、十里办事处清水桥中转站、十里办事处杨家岗中转站、工业基地中转站、广水办事处中转站、武胜关中转站、杨寨中转站、李店中转站、太平中转站、骆店中转站、陈巷中转站、长岭月仙坳中转站、长岭徐寨中转站、马坪中转站、关庙中转站、余店兴隆中转站、余店卢畈中转站、蔡河中转站、郝店中转站、吴店中转站、应山城区中转站）垃圾转运 | 2019-2023 | 835 | 城管局 |
|  | 32 | 填埋场封场 | 新建 | 双桥、竹林 | 双桥垃圾填埋场、竹林垃圾填埋场封场及生态修复 | 2019-2023 | 1042 | 城管局 |
|  | （十一） | 厕所革命 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 广水市“厕所革命”项目 | 新建 | 广水市 | 新建48857座厕所，具体为48387个农户无害化厕所、353个农村公共厕所）、63个乡镇公共厕所、30个城市公共厕所、20个旅游公共厕所、4个交通沿线公共厕所。 | 2018-2020 | 15000 | 各乡镇办事处 旅游局及交通局 |
|  | （十二） | 环境卫生综合整治 |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 村庄环境综合整治项目 | 新建 | 广水市 | 对全市开展环境卫生综合整治，主要包括村庄生活污水收集处理（建设人工湿地及配套管网）、生活垃圾集中收集转运（配套垃圾收集箱及转运车）、农村饮用水保护。 | 2021-2023 | 35000 | 环保局 |
|  | （十三） | 绿色交通及建筑 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 广水办事处汽车客运站项目 | 新建 | 广水街道 | 征地60亩，建筑面积5.2万m2；安装220个充电桩。 | 2019-2020 | 12000 | 武胜关镇 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 819967 |  |

- 附表3 规划指标任务职责分解表

| 领域 | 任务 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 最终达标要求 | 牵头单位 | 配合单位 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 态 空 间 | （一） 空间格局优化 | 1 | 生态保护红线 | — | 划定并遵守 | 市生态环境局 | 市发改局、市住建局、市农业农村局、市林业局、市自然资源和规划局、市水利和湖泊局 | 约束性指标 |
|  |  | 2 | 耕地红线 | — | 遵守 | 市自然资源和规划局 | 市农业农村局 | 约束性指标 |
|  |  | 3 | 受保护地区占国土面积比例 | % | ≥20 | 市自然资源和规划局 | 市住建局、市林业局、市水利和湖泊局、市旅游局 | 约束性指标 |
|  |  | 4 | 规划环评执行率 | % | 100 | 市生态环境局 | 市直部门、各街道、乡镇 | 约束性指标 |
| 生 态 经 济 | （二） 资源节约利用 | 5 | 单位地区生产总值能耗 | 吨标煤/万元 | ≤0.70 且能源消耗总量不超过控制目标值 | 市发改局 | 市直部门 | 约束性指标 |
|  |  | 6 | 单位地区生产总值用水量 | 立方米/万元 | 用水总量不超过控制目标值≤70 | 市农业农村局 市科经局 | 市水利和湖泊局、市统计局 | 约束性指标 |
|  |  | 7 | 单位工业用地工业增加值 | 万元/亩 | ≥65 | 市自然资源和规划局 | 市科经局、市住建局、市发改局 | 参考性指标 |
|  | （三） 产业循环发展 | 8 | 农业废弃物综合利用率： 秸秆综合利用率 | % | ≥95 | 市农业农村局 | 市生态环境局、各街道、乡镇 | 参考性指标 |
|  |  |  | 农业废弃物综合利用率： 禽畜养殖场粪便综合利用率 | % | ≥95 | 市农业农村局 | 市生态环境局、各街道、乡镇 | 参考性指标 |
|  |  | 9 | 一般工业固体废物处置利用率 | % | ≥90 | 市生态环境局 | 市发改局、市科经局 | 参考性指标 |
|  |  | 10 | 有机、绿色、无公害农产品种植面积的比重 | % | ≥50 | 市农业农村局 | 市农业农村局、市林业局、市水产局、各街道、乡镇 | 参考性指标 |
| 生 态 环 境 | （四） 环境质量改善 | 11 | 环境空气质量：质量改善目标 | — | 不降低且达到考核要求 | 市生态环境局 | 市直部门、各街道、乡镇 | 约束性指标 |
|  |  |  | 环境空气质量：优良天数比例 | % | ≥85 |  |  |  |
|  |  |  | 环境空气质量：严重污染天数 | — | 基本消除 |  |  |  |
|  |  | 12 | 地表水环境质量：质量改善目标 | — | 不降低且达到考核要求 | 市生态环境局 | 市直部门、各街道、乡镇 | 约束性指标 |
|  |  |  | 地表水环境质量： 水质达到或优于III类比例 | % | ≥80 |  |  |  |
|  |  |  | 地表水环境质量：劣V类水体 | — | 基本消除 |  |  |  |
|  |  |  | 地表水环境质量：城市黑臭水体 | — | 完成整治目标 |  |  |  |
|  |  | 13 | 土壤环境质量：质量改善目标 | — | 不降低且达到考核要求 | 市生态环境局 | 市直部门、各街道、乡镇 | 约束性指标 |
|  |  | 14 | 主要污染物总量减排 | — | 达到考核要求 | 市生态环境局 | 市科经局、市农业农村局、市水产局、各街道、乡镇 | 约束性指标 |
|  | （五） 生态系统保护 | 15 | 生态环境状况指数（EI） | — | ≥60 且不降低 | 市生态环境局 | 市直部门 | 约束性指标 |
|  |  | 16 | 森林覆盖率 | % | ≥18 | 市林业局 | 各街道、乡镇 | 参考性指标 |
|  |  | 17 | 湿地保护率 | % | ≥30 | 市林业局 | 各街道、乡镇 | 约束性指标 |
|  |  | 18 | 生物物种资源保护： 重点保护物种受到严格保护 | — | 执行 | 市林业局 | 市农业农村局、市公安局、市旅游局、各街道、乡镇 | 参考性指标 |
|  |  |  | 生物物种资源保护： 外来物种入侵 | — | 不明显 | 市林业局 | 市农业农村局、市水产局、市公安局、各街道、乡镇 |  |
|  | （六） 环境风险防范 | 19 | 危险废物安全处置率 | % | 100 | 市生态环境局 | 市卫生健康局、市科经局 | 约束性指标 |
|  |  | 20 | 污染场地环境监管体系 | - | 建立 | 市生态环境局 | 市科经局、市自然资源和规划局 | 参考性指标 |
|  |  | 21 | 重、特大突发环境事件 | - | 未发生 | 市生态环境局 | 市公安局、市应急管理局、市科经局、市林业局、市水利和湖泊局、市卫生健康局、各街道、乡镇 | 约束性指标 |
| 生 态 生 活 | （七） 人居环境改善 | 22 | 村镇饮用水卫生合格率 | % | 100 | 市水利和湖泊局 | 市卫生健康局、各街道、乡镇 | 约束性指标 |
|  |  | 23 | 城镇污水处理率 | % | ≥95 | 市住建局 | 市生态环境局、各街道、乡镇 | 约束性指标 |
|  |  | 24 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | % | ≥90 | 市城管局 | 各街道、乡镇 | 约束性指标 |
|  |  | 25 | 农村卫生厕所普及率 | % | ≥95 | 市卫生健康局 | 各街道、乡镇 | 参考性指标 |
|  |  | 26 | 村庄环境综合整治率 | % | ≥65 | 市生态环境局 | 市住建局、市城管局、市卫生健康局、各街道、乡镇 | 约束性指标 |
|  | （八） 生活方式绿色化 | 27 | 城镇新建绿色建筑比例 | % | ≥40 | 市住建局 | 各街道、乡镇 | 参考性指标 |
|  |  | 28 | 公众绿色出行率 | % | ≥50 | 市交通局 | 市住建局、市统计局、各街道、乡镇 | 参考性指标 |
|  |  | 29 | 节能、节水器具普及率 | % | ≥70 | 市发改局 | 各街道、乡镇 | 参考性指标 |
|  |  | 30 | 政府绿色采购比例 | % | ≥80 | 市财政局 | 市直部门、各街道、乡镇 | 参考性指标 |
| 生 态 制 度 | （九） 制度与保障机制完善 | 31 | 生态文明建设规划 | - | 制定实施 | 市生态环境局 | 市环委会各成员单位 | 约束性指标 |
|  |  | 32 | 生态文明建设工作占党政实绩考核的比例 | % | ≥20 | 市委组织部 | 市生态环境局 | 约束性指标 |
|  |  | 33 | 自然资源资产负债表 | - | 编制 | 市统计局 | 市生态环境局、市林业局、市农业农村局、市水利和湖泊局、市自然资源和规划局、各街道、乡镇 | 参考性指标 |
|  |  | 34 | 固定源排污许可证覆盖率 | % | 100 | 市生态环境局 | 市科经局、市农业农村局、市水利和湖泊局、市自然资源和规划局 | 约束性指标 |
|  |  | 35 | 国家生态文明建设示范乡镇占比 | % | ≥80 | 市生态环境局 | 各街道、乡镇 | 约束性指标 |
|  |  | 36 | 省级及以上生态文明建设示范乡镇占比 | % | ≥80 | 市生态环境局 | 各街道、乡镇 | 约束性指标 |
|  |  | 37 | 自然资源资产离任审计 | - | 开展 | 市审计局 | 市自然资源和规划局、市生态环境局、市水利和湖泊局、市农业农村局、市林业局 | 参考性指标 |
|  |  | 38 | 生态环境损害责任追究 | - | 开展 | 市监察委 | 市生态环境局 | 参考性指标 |
|  |  | 39 | 河湖长制 | - | 全面实施 | 市水利和湖泊局 | 市直部门、各街道、乡镇 | 约束性指标 |
| 生 态 文 化 | （十） 观念意识普及 | 40 | 党政领导干部参加生态文明培训的人数比例 | % | 100 | 市委组织部 | 市生态环境局、市委党校 | 参考性指标 |
|  |  | 41 | 公众对生态文明知识知晓度 | % | ≥80 | 市委宣传部 | 市生态环境局、各街道、乡镇 | 参考性指标 |
|  |  | 42 | 环境信息公开率 | % | ≥80 | 市生态环境局 | 各街道、乡镇 | 参考性指标 |
|  |  | 43 | 公众对生态文明建设的满意度 | % | ≥80 | 市委宣传部 | 市生态环境局、各街道、乡镇 | 参考性指标 |